CUESCORE APPS

CueScore Official Design Decision Log v2.1

Official Release

設計判断の背景・比較・採用理由・変更履歴を保存する公式記録

Version 2.1  |  2026年8月19日

# 文書管理

| 文書名 | CueScore Official Design Decision Log v2.1 |
| --- | --- |
| 状態 | Official Release |
| 制定日 | 2026年7月27日制定／2026年8月19日改訂 |
| 適用範囲 | CueScore Apps全製品およびRotation Scoreboard基準実装 |
| Single Source of Truth | CueScore Documentation Standard v1.0 Official Release / Product Architecture v1.0 / Design System v2.1 / UI Kit v1.0 / UI Components v1.1 / Development Workflow v1.0 |
| 直接資料 | CueScore Appsプロジェクト内の過去の開発・設計チャットで明示された判断 |
| 除外資料 | Draft、Review、RC、Front Matter単体、章別資料、未承認案 |
| 原則 | 推測で補完せず、確認できない項目は「確認できません」と記載する。 |

# Decision Index

| ID | 設計判断 | 判断日 | 現行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | CueScoreシリーズ共通Design Tokens基盤の正式化 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 002 | UI判断優先順位の正式採用 | 2026年7月20日〜22日 | 有効 |
| 003 | Home Golden Screen v4.0の正式採用 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 004 | Home Quick Accessの構成と優先順位 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 005 | New MatchをiPhone縦1画面で完結 | 2026年7月25日〜26日 | 有効 |
| 006 | 先行・後攻のPlayerカード単位入れ替え | 2026年7月26日 | 有効 |
| 007 | New Match最終調整を3点に限定 | 2026年7月26日 | 有効 |
| 008 | Game One-Screenの正式採用 | 2026年7月20日〜24日 | 有効 |
| 009 | ブレイク入力の競合防止と単一確定 | 2026年7月19日〜21日 | 有効 |
| 010 | ブレイクスクラッチ時も入球を有効扱い | 2026年7月19日 | 有効 |
| 011 | 試合終了後の詳細導線を深くしない | 2026年7月24日 | 有効 |
| 012 | History / Analyticsの情報量削減とAIコメント統合 | 2026年7月25日 | 有効 |
| 013 | 振り返りメモをプレーヤー別に管理 | 2026年7月19日 | 有効 |
| 014 | Settingsから低頻度・低重要度要素を削減 | 2026年7月25日 | 有効 |
| 015 | 安定化→PWA完成→App Store化を優先 | 2026年7月19日〜24日 | 有効 |
| 016 | 色味をDesign Tokensから一括調整可能にする | 2026年7月26日 | 有効 |
| 017 | 競技別プレーヤー統計4指標 v1.0採用 | 2026年8月9日 | 有効 |
| 018 | セーフティ成功率の正式定義 | 2026年8月9日 | 有効 |
| 019 | Game Result Modal Close例外 | 2026年8月11日 | 有効 |
| 020 | Game Result / Match Detail 6競技表示仕様 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 021 | Game Result / Match Detail 共通レイアウト | 2026年8月13日 | 有効 |
| 022 | JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 023 | 6競技 Game Result / Match Detail Race to表示統一 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 024 | 9-Ball / 10-Ball マス割判定修正 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 025 | Restore QuotaExceeded安全修正 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 026 | Player分析用マス割り率修正・2段階Player UI | 2026年8月19日 | 有効 |

# Design Decisions

## Decision 001｜CueScoreシリーズ共通Design Tokens基盤の正式化

判断日：2026年7月22日

対象

CueScore Apps全画面

当時の課題

Home Golden Screen v4.0の色・文字・余白・角丸がHome専用の暫定値で、シリーズ共通基盤が未整備だった。

設計意図

画面ごとの独自デザインを防ぎ、Rotation、9Ball、10Ball、JPA、JCLを同じ設計言語で展開する。

提案された案

Home値の個別転用／Rotation専用基盤継続／CueScore共通Tokensへ昇格。

採用案

CueScore Framework共通のDesign Tokens v1.0を正式化し、Design SystemとUI Kitへ統合。

採用理由

再利用、一貫性、将来展開、一括変更を可能にするため。

不採用案と理由

Home専用値の横展開とRotation専用基盤の継続は、基準と例外が曖昧になりCueScore Apps構造と一致しないため不採用。

途中で変更された判断

Rotation Design System中心からCueScore Framework正式5冊による共通統治へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。正式5冊が現行基準。

直接資料

CueScore Design Tokens v1.0チャット／CueScore Design System関連チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 002｜UI判断優先順位の正式採用

判断日：2026年7月20日〜22日

対象

全設計・実装判断

当時の課題

デザイン性、機能性、速度、操作性が競合した際の共通判断軸が必要だった。

設計意図

競技中に迷わず使えることを最優先にする。

提案された案

デザイン性優先／機能数優先／プレーヤー体験を順位化。

採用案

①分かりやすさ ②操作しやすさ ③見やすさ ④処理速度 ⑤デザイン性。

採用理由

製品理念を実際の比較判断へ落とし込めるため。

不採用案と理由

デザイン性や機能数を上位に置く案は不採用。

途中で変更された判断

Rotation Design Systemの基準をProduct Architectureへ継承。

最終決定・現在の有効性

有効。最上位の判断原則。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.8チャット／Product Architecture v1.0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 003｜Home Golden Screen v4.0の正式採用

判断日：2026年7月22日

対象

Rotation Scoreboard Home

当時の課題

Homeに情報・装飾が増え、主要導線が曖昧になりやすかった。

設計意図

通常時の中心として、1画面で状態を理解し迷わず次へ進めるHomeにする。

提案された案

v4.0光グラデーション／15番ボール／Rotation15文字／ランキング表示。

採用案

v4.0。青系の明るい光、1画面完結、Resume控えめ、異常時のみ通知。15番ボールと文字は削除。

採用理由

情報ノイズが少なく、CueScoreらしい明るさと集中感を両立したため。

不採用案と理由

15番ボール、文字ウォーターマーク、ランキング常設は視線を分散するため不採用。

途中で変更された判断

装飾追加案から文字なしv4.0へ戻して正式採用。

最終決定・現在の有効性

有効。後続画面の色味・質感基準。

直接資料

Rotation Scoreboard開発チャット（2026年7月22日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 004｜Home Quick Accessの構成と優先順位

判断日：2026年7月22日

対象

Home Quick Access

当時の課題

履歴、分析、プレーヤー、ランキングの扱いを限られた領域で整理する必要があった。

設計意図

Homeを主要目的への短い入口にする。

提案された案

ランキングを含む案／履歴・分析・プレーヤーの3導線。

採用案

Quick Accessは履歴、分析、プレーヤー。ランキングカードはHomeから削除。

採用理由

密度を抑えつつ主要導線を維持するため。

不採用案と理由

ランキング常設は重要度に対して占有が大きいため不採用。

途中で変更された判断

ランキングを別画面へ移動。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Home設計チャット（2026年7月22日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 005｜New MatchをiPhone縦1画面で完結

判断日：2026年7月25日〜26日

対象

New Match

当時の課題

項目増加でスクロールや見落としが発生しやすかった。

設計意図

試合前設定を一度に確認し、すぐ開始できるようにする。

提案された案

縦スクロール／説明常時表示／1画面に圧縮し補足を?へ。

採用案

プレーヤー、先行後攻、Race、試合分類、記録方法、開始を1画面に配置。説明は?アイコン。

採用理由

確認性と開始速度を両立するため。

不採用案と理由

長い説明、複数画面化、見切れる配置は不採用。

途中で変更された判断

項目追加型から必要項目だけの1画面構成へ整理。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

プレーヤー管理画面／Game Screen Final Reviewチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 006｜先行・後攻のPlayerカード単位入れ替え

判断日：2026年7月26日

対象

New Match

当時の課題

先行後攻だけの切替ではカード位置と役割表示が一致しない可能性があった。

設計意図

役割変更を視覚配置にも完全反映する。

提案された案

ラジオのみ／名前のみ／カード全体入れ替え。

採用案

中央操作でPlayerカードごと入れ替える。

採用理由

表示位置、役割、情報の対応が直感的になり設定ミスを防ぐため。

不採用案と理由

ラジオのみの切替は不一致が残るため不採用。

途中で変更された判断

カード単位入れ替えを追加。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット（2026年7月26日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 007｜New Match最終調整を3点に限定

判断日：2026年7月26日

対象

New Match最終採用画面

当時の課題

構造完成後、質感のみわずかに未統一だった。

設計意図

承認済み構造を壊さず仕上げる。

提案された案

全面再設計／複数再配置／指定3点のみ。

採用案

タイトルバー上下余白+2〜3px、Player Glowを15%弱め、入れ替えボタンをGameと同じGlassへ。

採用理由

回帰リスクを抑えつつ完成度を上げるため。

不採用案と理由

レイアウト、ボタン、Race、試合分類、記録方法、試合開始の変更は対象外。

途中で変更された判断

大きな改善段階から限定仕上げへ移行。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 008｜Game One-Screenの正式採用

判断日：2026年7月20日〜24日

対象

Game

当時の課題

競技中のスクロール・横断移動は入力ミスと進行停止につながる。

設計意図

主要操作を視線移動少なく即時実行できるようにする。

提案された案

分析併載／複数タブ／主要操作のみOne-Screen。

採用案

Gameを試合中の中心とし、主要操作は原則スクロールなし。離脱操作は確認。

採用理由

誤操作防止、速度、集中、戻る先の予測可能性を守るため。

不採用案と理由

試合中に分析・履歴へ頻繁に横断する構成は不採用。

途中で変更された判断

機能追加から必要十分へ整理。

最終決定・現在の有効性

有効。Product Architectureの正式原則。

直接資料

Rotation Design System／Game設計チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 009｜ブレイク入力の競合防止と単一確定

判断日：2026年7月19日〜21日

対象

分析モードのブレイク入力

当時の課題

入球選択後のスクラッチなど相反状態が同時に有効になった。

設計意図

矛盾状態を防ぎ短い操作で正しいデータを残す。

提案された案

独立選択／保存時補正／スクラッチ優先の排他制御。

採用案

入球選択後はスクラッチ不可、スクラッチ優先、確定は記録ボタン1つ。

採用理由

UI段階で矛盾を防ぎ、確定操作を単純化するため。

不採用案と理由

相反選択を許し保存時補正する案は状態が分かりにくいため不採用。

途中で変更された判断

複数結果ボタンから排他制御＋単一確定へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.6〜7チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 010｜ブレイクスクラッチ時も入球を有効扱い

判断日：2026年7月19日

対象

Rotation競技ルール処理

当時の課題

スクラッチ時にポケット球を戻すか有効にするかが実装分岐になった。

設計意図

採用ルールと得点・分析処理を一致させる。

提案された案

入球無効で戻す／入球を有効。

採用案

ブレイクスクラッチでも入球は有効、戻さない。

採用理由

採用した2026年NBAローテーション規定に沿うため。

不採用案と理由

入球無効・戻す処理は不採用。

途中で変更された判断

当初想定を上書き。

最終決定・現在の有効性

有効。競技仕様に属する。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.6チャット（2026年7月19日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 011｜試合終了後の詳細導線を深くしない

判断日：2026年7月24日

対象

Game End / Match Summary

当時の課題

終了画面から詳細を重ねると戻りにくく階層が深くなる。

設計意図

終了直後を簡潔にし、詳細は後から再訪する。

提案された案

終了画面から試合の流れへ／詳細内に詳細／履歴・プレーヤーから参照。

採用案

「試合の流れを見る」は終了画面から外し、履歴またはプレーヤー対戦履歴から見る。

採用理由

終了後Journeyを短くし、戻る先を予測可能にするため。

不採用案と理由

詳細階層を連続して深くする案は不採用。

途中で変更された判断

終了画面中心から履歴・プレーヤー中心へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

CueScore v1.1 UI改善チャット（2026年7月24日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 012｜History / Analyticsの情報量削減とAIコメント統合

判断日：2026年7月25日

対象

History / Analytics

当時の課題

比較・傾向項目が多く、画面が賑やかで確認負担が大きかった。

設計意図

主要傾向を直感的に把握できるようにする。

提案された案

項目別傾向／複数比較／AI分析コメントへ統合。

採用案

比較方法を簡素化し、傾向分析をAI分析コメントへ統合。同期表示、説明文、総ブレイク数を削除。

採用理由

読み取り時間を短縮し振り返り目的を明確にするため。

不採用案と理由

全統計を同じ優先度で常時表示する案は不採用。

途中で変更された判断

情報追加から統合・削減へ転換。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

履歴画面設計方針チャット（2026年7月25日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 013｜振り返りメモをプレーヤー別に管理

判断日：2026年7月19日

対象

Player Detail / Reflection

当時の課題

2人共通メモでは対象プレーヤーを判別しにくい。

設計意図

個人の成長分析へ正しく結びつける。

提案された案

試合共通メモ／名前タグ／プレーヤー別。

採用案

プレーヤー別メモ。

採用理由

個人成績、長期分析、対戦履歴と一貫して関連付けるため。

不採用案と理由

2人共通メモは対象が曖昧なため不採用。

途中で変更された判断

試合共有情報から個別情報へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.7チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 014｜Settingsから低頻度・低重要度要素を削減

判断日：2026年7月25日

対象

Settings

当時の課題

検索、アプリ情報、ルール項目が同居し主要設定が埋もれた。

設計意図

実際に変更する項目へ集中させる。

提案された案

全項目維持／カテゴリ化／低重要度削除。

採用案

ブレイクルール、イリーガル判定、アプリ情報、設定検索、不要Chevronを削除。低頻度項目は枠で区別。

採用理由

視線優先順位を明確にするため。

不採用案と理由

現状項目数での検索・アプリ情報常設は必要性が低く不採用。

途中で変更された判断

情報追加型から段階的削除へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

設定画面チャット（2026年7月25日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 015｜安定化→PWA完成→App Store化を優先

判断日：2026年7月19日〜24日

対象

Rotation Scoreboard v1.0

当時の課題

機能追加継続で回帰不具合とリリース遅延が拡大する。

設計意図

実際に使える正式版へ到達する。

提案された案

練習・目標管理追加／共通化先行／安定化と配布品質優先。

採用案

新機能追加停止。安定化、バグ修正、PWA完成、App Store公開準備の順。

採用理由

信頼性、オフライン、保存・同期が製品価値に直結するため。

不採用案と理由

未完のまま機能追加、未検証の共通化先行は不採用。

途中で変更された判断

機能拡張からRC・Official Releaseへ移行。

最終決定・現在の有効性

有効。v1.0方針として完了。

直接資料

Ver.7〜Official Releaseチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 016｜色味をDesign Tokensから一括調整可能にする

判断日：2026年7月26日

対象

CueScore Apps Color System

当時の課題

全体がやや暗く感じられ、後からまとめて変更可能かが課題となった。

設計意図

画面ごとの再作業なしで全体の明るさ・コントラストを調整する。

提案された案

各画面直接修正／全画面作り直し／Token共通値変更。

採用案

Color SystemをDesign Tokensで管理し、必要時に共通値から変更。

採用理由

一貫性を保ち修正漏れを防ぐため。

不採用案と理由

画面ごとの直接色指定は保守性を損なうため正式基準にしない。

途中で変更された判断

現行画面は維持し、将来のToken改訂として扱う。

最終決定・現在の有効性

有効。変更自体は未実施。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット（2026年7月26日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 017｜競技別プレーヤー統計4指標 v1.0採用

判断日：2026年8月9日

対象

プレーヤー詳細画面の競技別統計4カード

当時の課題

全競技で同じ統計指標を表示しており、競技特性と一致しない項目が含まれていた。

設計意図

既存の4カード構成とデザインを維持し、競技タブに応じて意味のある4指標だけを切り替える。

採用案

Rotation：試合数、ハイラン、シュート成功率、ブレイクイン率。9 Ball／10 Ball：試合数、マス割率、シュート成功率、ブレイクイン率。JPA 9 Ball：試合数、シュート成功率、ブレイクイン率、平均イニング。Straight Pool（14.1）：試合数、ハイラン、シュート成功率、平均得点/イニング。Three Cushion（3C）：試合数、ハイラン、平均得点/イニング、おすすめ持ち点。

算出定義

ブレイクイン率は、自分のブレイク回数を分母とし、1球以上の入球があり、かつスクラッチ、その他ファール、イリーガル、ブレイク失敗のいずれもないブレイクだけを成功とする。9 Ball／10 Ballのマス割り判定は、現行のブレイクランアウト判定を維持し、成立ラック数を対象完了ラック数で除する。14.1／3Cの平均得点/イニングは、対象試合の総得点を保存済み完了イニング総数で除する。

確定事項・保留事項

JPA 9 Ball平均イニングは、対象試合における自分の完了イニング総数 ÷ 対象試合数とする。0点で終了した完了イニングも総数に含め、保存済みイベントログから再計算する。3Cおすすめ持ち点はNBA、JPBF、UMB等の公式または十分に信頼できる標準アベレージ対応表を確認できていないため、推測せず「—」表示とする。

既存データ互換

新規保存項目は追加せず、保存済み試合、既存プレーヤー、Official Demo Data（製品表示名：サンプルデータ）から表示時に再計算する。算出根拠がない値は0ではなく「—」とする。

最終決定・現在の有効性

有効。JPA 9 Ball平均イニングは2026年8月10日に正式定義を追補。3Cおすすめ持ち点は根拠確定後に別Decisionで対応表を追補する。

直接資料

Product Owner採用指示（2026年8月9日）および現行保存データ・競技ロジック調査。

## Decision 018｜セーフティ成功率の正式定義

判断日：2026年8月9日

対象

Analytics、Player統計、試合詳細イベント、サンプルデータ

当時の課題

セーフティ実行後の物理的な入球数だけでは、有効入球、ファール入球、セーフティ返しを正しく区別できなかった。

正式定義

プレーヤーAがセーフティを実行した直後の相手プレーヤーBの次の手番で判定する。Bがその手番で有効な入球を1球も成立させなければAの成功とする。Bのミス、セーフティ返し、ファール、ファールしながらの入球は成功。有効な入球が1球以上成立した場合のみ失敗とする。

算出式

セーフティ成功率 ＝ 成功したセーフティ数 ÷ セーフティ実行数 × 100。判定対象は相手の次手番結果であり、物理的に球がポケットされたかどうか単独では判定しない。

保存データと互換性

現行の詳細記録はsafetyイベント、相手の次手番イベント、safety_resultのplayer・opponent・outcome・causedBy・sourceRack・sourceInningを保持できる。現行試合進行ロジックは相手の有効入球を失敗、ミス・セーフティ返し・ファールを成功として確定するため、新しい保存項目は不要。根拠イベントがない既存試合は推測して補完しない。

サンプルデータ

本番相当サンプルでは成功と失敗を十分に混在させ、safetyから相手の次手番を経てsafety_resultへ至るイベント順を保存する。通常データとの完全分離は維持する。

最終決定・現在の有効性

有効。今後のAnalytics、Player統計、サンプルデータ生成に共通適用する。

直接資料

Product Owner採用指示（2026年8月9日）および現行の詳細記録・自動判定ロジック調査。

## Decision 019｜Game Result Modal Close例外

判断日：2026年8月11日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result Modal

Context

Game Resultは試合終了直後の結果確認画面で、「試合へ戻る」「ホームへ戻る」「もう一度対戦する」の3つを正式Actionとする。右上Closeを置くと、どこへ戻るか不明確な第4経路となり、操作の意味が重複する。

Decision

Game Result Modalのみ右上Closeを表示しない。試合復帰は「試合へ戻る」だけとし、「ホームへ戻る」「もう一度対戦する」は維持する。BackdropタップおよびEscapeでは閉じず、背面操作を無効化する。一般Modal、Detail Modal、Picker、Race Picker、その他OverlayのClose規則は維持する。

Rationale

試合終了後のJourneyを浅く保ち、遷移先をラベルで明確化し、重複経路による誤操作を防ぐ。Decision 011「試合終了後の詳細導線を深くしない」と整合する。

Impact

Design System v2.1およびUI Components v1.1へ正式反映する。アプリ実装は既に一致しており、保存形式、統計定義、競技ルール、既存データ互換への影響はない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/13_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_Close_Decision.md、および2026年8月11日のProduct Owner採用決定。

## Decision 020｜Game Result / Match Detail 6競技表示仕様

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result / Match Detail（6競技）

Context

Game Resultは終了直後の短時間確認、Match Detailは保存済み結果の再確認を担うが、競技別の表示項目と両画面の責務が一部一致していなかった。特にJPA 9-Ballは公式結果報告に必要な値と分析値を区別する必要があった。

Decision

Game Resultは9-Ball／10-Ball＝シュート率・マス割、Rotation＝シュート率・ハイラン、JPA 9-Ball＝イニング・セーフティ、14.1／3C＝アベレージ・ハイランを表示する。Match Detailは9-Ball／10-Ball＝シュート率・マス割・ファール、Rotation＝シュート率・ハイラン・ファール、JPA 9-Ball／14.1＝アベレージ・ハイラン・ファール、3C＝アベレージ・ハイランを表示する。

JPA 9-Ball

Match DetailではPlayer名、Avatar、SL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイント、イニング、セーフティを試合結果情報として、アベレージ、ハイラン、ファールを分析情報として意味的に分離する。マッチポイント計算式、20点配分、Player 1 / Player 2順は維持する。

Compatibility

保存データschema、localStorage、Backup、Restore、過去試合、Undo、結果保存取消、スコア推移生成、10-Ballマス割判定を変更しない。3Cにはファール項目を追加しない。

Impact

Game Result統計仕様の後継追補、Match Detail表示、共通ラベル、回帰テストへ反映する。Player Analytics、Match Analytics、Player Detailは変更しない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/14_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_MatchDetail_6Disciplines_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

2026年8月13日　Game Result / Match Detailの6競技表示仕様をDecision 020として正式採用。JPA試合結果情報と分析情報を分離し、3Cにファールを表示しないことを確定。

## Decision 021｜Game Result / Match Detail 共通レイアウト

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result / Match Detail

Context

同じ試合情報を確認するGame ResultとMatch Detailで項目数、配置、ラベルが異なり、画面ごとに見方を切り替える必要があった。

Decision

Game ResultとMatch Detailは、日時・種目、Player情報、最終結果、競技条件、競技別Metrics、スコア推移まで同一の情報構造、表示順、デザイン、描画ロジックを使用する。Game Resultは終了後3アクションのみを追加し、ゲーム履歴と削除UIを表示しない。Match Detailはゲーム履歴、削除UI、削除説明文を維持する。

Discipline Metrics

9-Ball／10-Ballはシュート率・マス割・ファール、Rotationはシュート率・ハイラン・ファール、JPA 9-Ball／14.1はアベレージ・ハイラン・ファール、3Cはイニング・ハイラン・アベレージを両画面で共通表示する。3Cにファール、0件、ダミー項目を表示しない。

Compatibility

保存データschema、localStorage、Backup、Restore、過去試合、Undo、結果保存取消、スコア推移生成、Player 1実線／Player 2破線、JPAマッチポイント、10-Ballマス割判定を変更しない。

Relationship

Decision 020を履歴として維持し、その画面責務と3C Metricsを本Decisionが後続上書きする。JPA専用情報、3Cファール非表示、保存互換性は維持する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/16_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_MatchDetail_CommonLayout_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

## Decision 022｜JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC JPA 9-Ball Game Result / Match Detail

Context

JPAの最終取得点とマッチポイント等が上部と下部カードで重複し、試合結果情報と分析情報の2段階分離が表示を冗長にしていた。

Decision

上部にPlayer名、Avatar、SL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイントを集約する。下部はイニング、セーフティ、アベレージ、ハイラン、ファールの順による1枚のMetricsカードとする。

Removed Duplication

下部からSL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイントを削除し、「試合結果情報」「分析情報」の見出し分離を廃止する。

Compatibility

Decision 021の共通renderer、JPAマッチポイント計算、20点配分、Player順、スコア推移、保存schemaを維持する。他5競技は変更しない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/18_CueScore_v1.0FinalRC_JPA9_Result_Detail_Metrics_Refinement_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

## Decision 023｜6競技 Game Result / Match Detail Race to表示統一

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC 6競技 Game Result / Match Detail

Context

競技ごとに最終ラック数、目標点、Race／先取点、持ち点など異なる条件ラベルが表示され、Game ResultとMatch Detailの共通レイアウト上で表記が統一されていなかった。

Decision

6競技のGame ResultとMatch Detailにおける試合条件表示を Race to X-Y に統一する。XはPlayer 1、YはPlayer 2の既存goalとし、区切りはスラッシュではなくハイフンを使用する。

Removed Labels

結果・詳細画面から、9-Ball／10-Ballの最終ラック数と旧Race to X / Y、Rotation／Straight Pool（14.1）の目標点、JPA 9-BallのRace／先取点、Three Cushion（3C）の持ち点を表示しない。

Compatibility

既存の競技ルール、goal、SL、マッチポイント、記録schema、保存済みデータを変更しない。表示のみを共通renderer openMatchDetailV1で統一する。

Relationship

Decision 021の共通rendererとDecision 022のJPA Metrics整理を維持し、試合条件の表示表記のみを本Decisionで後続確定する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/20_CueScore_v1.0FinalRC_6Disciplines_RaceTo_Display_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 024｜9-Ball / 10-Ball マス割判定修正

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC 9-Ball / 10-Ball マス割表示・集計

Context

勝利対象球を早期入球してラックに勝利した場合、他球が残っていてもマス割として誤集計されることが確認された。

Decision

ブレーカーが相手へ一度も手番を渡さず、ファールせず、ブレイク入球を含む全対象球をテーブル上からなくしてラックに勝利した場合のみマス割1回とする。9-Ballは1〜9番、10-Ballは1〜10番を対象とする。

Table State

ブレイク入球、通常入球、スポットを保存イベントから復元し、ラック終了時の全対象球消失を確認する。勝利対象球の早期入球による既存ラック勝利ルールは変更しない。

Past Records

全対象球消失を確認できない過去recordはマス割に数えない。旧breakRunOutまたはbreak_run_outだけから推測しない。

Compatibility

保存schema、localStorage、Backup／Restore、既存record、ラック勝敗、Race、Undo、保存タイミング、スコア推移、Player情報を変更しない。

Relationship

Decision 020〜023を履歴として維持し、9-Ball／10-Ballのマス割計算定義を本Decisionが後続確定する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/22_CueScore_v1.0FinalRC_9Ball_10Ball_Masuwari_Judgement_Fix_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 025｜Restore QuotaExceeded安全修正

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Backup / Restore

Context

正常なBackup JSONの復元時、現在データを同じlocalStorageへ自動退避して一時使用量を増やし、QuotaExceededErrorへ到達する可能性が確認された。容量不足も一律にファイル破損として案内され、ロールバック成功の再検証も不足していた。

Decision

復元対象の現在値をlocalStorageへ複製せず、Player、Match History、Category、Seasonのraw値をメモリ上へ保持する。置換RestoreとMerge Restoreは共通の書込み照合・ロールバック再照合を使用する。

Error Classification

JSON parse失敗、Backup形式不一致、QuotaExceededError、ロールバック検証失敗を区別する。元の状態への復旧を再読込で確認できた場合のみ『元の状態へ戻しました』と案内する。

Legacy Snapshots

beforeLocalRestoreおよびbeforeLocalMergeRestoreキーは新規作成しない。既存キーは本修正で無条件削除しない。

Compatibility

Backup JSON形式、保存schema、localStorage正式キー、Player、Match record、Category、Season、Undo、Game Result、Match Detail、Analytics、Official Demo Dataを変更しない。IndexedDB全面移行はv1.0対象外。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/24_CueScore_v1.0FinalRC_Restore_QuotaExceeded_Safety_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 026｜Player分析用マス割り率修正・2段階Player UI

判断日：2026年8月19日

対象

CueScore Apps v1.0 Player Detail / Player Analytics

Context

Player分析用マス割り率の分母が通常の手番交代やファールを含むrackを除外し、4ブレイク3マス割り等を100%へ押し上げ得ることと、統合Player Detailの情報密度およびiOSでの文字色継承問題が確認された。

Decision

9-Ball／10-BallのPlayer分析用マス割り率を、正式マス割り回数 ÷ 本人がブレイクした全判定可能完了rack数 × 100 とする。通常交代、miss、foul、break foul、break失敗も分母へ残す。Player DetailはPlayer情報と競技別通算の第1階層、Player／競技固定の分析・履歴の第2階層へ分離する。Simulator UIレビュー後、第2階層は競技別Navigation Title、compact Player＋通算、主要指標1段、初期closedの推移、自己ベスト最大3件1段、最近の試合、Rival／全試合入口へ圧縮する。競技通算と重複する「今の状態」sectionおよび画面内の重複戻るlinkは廃止する。

Eligibility

完了rackとbreak ledgerがrecord全体で一致し、各rackに一意で判定可能なbreak_resultとrack_endがある場合だけ算出する。部分recordから推定せず、不足は「—」または「データなし」とする。

Visual Contract

白背景のPlayer名とカード本文へ濃色と-webkit-text-fill-colorを明示する。390px iPhone portraitでは、4／3／2指標と最大3件の自己ベストを件数どおりの1段summaryで表示し、横overflowや空枠を発生させない。

Compatibility

Decision 024の正式マス割り成功条件、Player／Match／Backup／event schema、保存key、Undo、競技ルール、Rival Analysis、Single Match Analysis、History、Match Detailを維持する。

Relationship

Official 029/031の旧分母記載とOfficial 032/033の統合1画面構成を本Decisionが後続確定する。その他のderived metric、欠損、安全契約は維持する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/34_CueScore_v1.0_Build7_Masuwari_Rate_TwoLevel_Player_UI_Decision.md、docs/official/35_CueScore_v1.0_Build7_Masuwari_Rate_TwoLevel_Player_UI_Spec.md、および2026年8月19日のProduct Owner指示。

2026年8月19日　Player分析用マス割り率を全判定可能break完了rack分母へ修正し、Player情報／競技詳細の2段階UIをDecision 026として正式採用。同日のSimulator UIレビュー後、競技詳細の競技別Title、compact header、「今の状態」廃止、指標／自己ベスト1段化、戻る導線整理を追加採用。

# 時系列変更記録

2026年8月13日　Restore QuotaExceeded安全修正をDecision 025として正式採用。localStorage内の復元前複製を廃止し、メモリスナップショット、書込み照合、ロールバック再照合、エラー分類を統一。

2026年8月13日　9-Ball / 10-Ballのマス割判定修正をDecision 024として正式採用。全対象球消失を必須化し、全画面・分析を共通判定へ統一。

2026年8月13日　6競技 Game Result / Match Detailの試合条件表示を Race to X-Y に統一するDecision 023を正式採用。

2026年8月13日　JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理をDecision 022として正式採用。上部結果情報と5行Metricsカードへ重複を整理。

2026年8月13日　Game Result / Match Detail共通レイアウトをDecision 021として正式採用。両画面をスコア推移まで共通化し、3C Metricsをイニング・ハイラン・アベレージへ更新。

2026年8月11日　Game Result Modalのみ右上Closeを廃止し、3つの明示Actionを正式経路とする例外を採用。2026年8月12日　Design System v2.1、UI Components v1.1、Decision Log v1.3へ正式反映。

2026年8月9日　セーフティ成功率を『相手の次手番で有効入球が成立しない割合』として正式採用。

2026年8月9日　競技別プレーヤー統計4指標 v1.0を採用。JPA平均イニングと3Cおすすめ持ち点は根拠確定まで未算出とした。2026年8月10日　JPA 9 Ball平均イニングを、自分の完了イニング総数 ÷ 対象試合数（0点完了イニングを含む）として正式確定。3Cおすすめ持ち点は根拠確定まで未算出を維持。

2026年7月19日  入力・分析・プレーヤー管理を整理。ブレイク入力排他制御、振り返りメモ個別化、安定化優先を決定。

2026年7月20日  UI判断優先順位を正式化。

2026年7月22日  Home Golden Screen v4.0正式採用。CueScore共通Design Tokens / Frameworkへ移行。

2026年7月23日  正式5冊をSingle Source of TruthとしてOfficial Developmentへ移行。

2026年7月24日  Game Endの階層を浅くし、Official Release工程へ移行。

2026年7月25日  History / Analytics / Settingsを情報削減中心に正式採用。

2026年7月26日  New Match最終調整とカード入れ替えを正式採用。

2026年7月27日  本Decision Log v1.0へ統合。

# 未確認事項

各モックアップの全案番号、生成順、採点値の完全一覧は確認できません。

会話記録に最終評価が残っていない一時案の不採用理由は確認できません。

正式5冊の一般原則から個別画面の事実を推測して補完していません。

# Revision History

| Version | Date | Status | Summary | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 2026-08-12 | Official Release | Decision 019としてGame Result Modal Close例外を正式収録し、Design System v2.1およびUI Components v1.1への反映を記録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.4 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 020としてGame Result / Match Detail 6競技表示仕様を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.5 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 021（共通レイアウト／3C Metrics）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.6 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 022（JPA Metrics整理）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.7 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 023（6競技 Race to表示統一）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.8 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 024（9-Ball / 10-Ball マス割判定修正）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.9 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 025（Restore QuotaExceeded安全修正）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 2.0 | 2026-08-19 | Official Release | Decision 026（全判定可能break完了rack分母／Player情報・競技詳細2段階UI）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 2.1 | 2026-08-19 | Official Release | Decision 026へSimulator UIレビュー後の競技詳細圧縮（競技別Title、compact header、重複section廃止、指標／自己ベスト1段化）を追補。 | Product Owner（貴章） |

# 正式採用宣言

本書を、CueScore Appsにおける設計判断の背景、比較、採用理由、変更履歴および現行有効性を管理する「CueScore Official Design Decision Log v2.1｜Official Release」として制定する。