CUESCORE APPS

CueScore Official Design Decision Log v2.11

Official Release

設計判断の背景・比較・採用理由・変更履歴を保存する公式記録

Version 2.11  |  2026年10月16日

# 文書管理

| 文書名 | CueScore Official Design Decision Log v2.11 |
| --- | --- |
| 状態 | Official Release |
| 制定日 | 2026年7月27日制定／2026年10月12日改訂 |
| 適用範囲 | CueScore Apps全製品およびRotation Scoreboard基準実装 |
| Single Source of Truth | CueScore Documentation Standard v1.0 Official Release / Product Architecture v2.0 / Design System v2.1 / UI Kit v1.0 / UI Components v1.1 / Development Workflow v1.0 |
| 直接資料 | CueScore Appsプロジェクト内の過去の開発・設計チャットで明示された判断 |
| 除外資料 | Draft、Review、RC、Front Matter単体、章別資料、未承認案 |
| 原則 | 推測で補完せず、確認できない項目は「確認できません」と記載する。 |

# Decision Index

| ID | 設計判断 | 判断日 | 現行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | CueScoreシリーズ共通Design Tokens基盤の正式化 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 002 | UI判断優先順位の正式採用 | 2026年7月20日〜22日 | 有効 |
| 003 | Home Golden Screen v4.0の正式採用 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 004 | Home Quick Accessの構成と優先順位 | 2026年7月22日 | 有効 |
| 005 | New MatchをiPhone縦1画面で完結 | 2026年7月25日〜26日 | 有効 |
| 006 | 先行・後攻のPlayerカード単位入れ替え | 2026年7月26日 | 有効 |
| 007 | New Match最終調整を3点に限定 | 2026年7月26日 | 有効 |
| 008 | Game One-Screenの正式採用 | 2026年7月20日〜24日 | 有効 |
| 009 | ブレイク入力の競合防止と単一確定 | 2026年7月19日〜21日 | 有効 |
| 010 | ブレイクスクラッチ時も入球を有効扱い | 2026年7月19日 | 有効 |
| 011 | 試合終了後の詳細導線を深くしない | 2026年7月24日 | 有効 |
| 012 | History / Analyticsの情報量削減とAIコメント統合 | 2026年7月25日 | 有効 |
| 013 | 振り返りメモをプレーヤー別に管理 | 2026年7月19日 | 有効 |
| 014 | Settingsから低頻度・低重要度要素を削減 | 2026年7月25日 | 有効 |
| 015 | 安定化→PWA完成→App Store化を優先 | 2026年7月19日〜24日 | 有効 |
| 016 | 色味をDesign Tokensから一括調整可能にする | 2026年7月26日 | 有効 |
| 017 | 競技別プレーヤー統計4指標 v1.0採用 | 2026年8月9日 | 有効 |
| 018 | セーフティ成功率の正式定義 | 2026年8月9日 | 有効 |
| 019 | Game Result Modal Close例外 | 2026年8月11日 | 有効 |
| 020 | Game Result / Match Detail 6競技表示仕様 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 021 | Game Result / Match Detail 共通レイアウト | 2026年8月13日 | 有効 |
| 022 | JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 023 | 6競技 Game Result / Match Detail Race to表示統一 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 024 | 9-Ball / 10-Ball マス割判定修正 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 025 | Restore QuotaExceeded安全修正 | 2026年8月13日 | 有効 |
| 026 | Player分析用マス割り率修正・2段階Player UI | 2026年8月19日 | 有効 |
| 027 | Navigation & Information Architecture v2.0 | 2026年8月30日 | 有効 |
| 028 | Match Sharing v1 Formal Design | 2026年9月27日 | 有効 |
| 029 | Match Sharing v1 Primary UI Prototype and Free / Pro | 2026年9月27日 | 有効 |
| 030 | Match Sharing v1 Symmetric Player Mapping and Receiver UX Revision | 2026年9月29日 | 有効 |
| 031 | CueScore Localization（ja / en / zh-Hans）Design Decision | 2026年10月8日 | 有効 |
| 032 | Settings Unified Design（3カード統一・Version は About へ集約） | 2026年10月12日 | 有効 |
| 033 | Dynamic Type 自動連動の Deferred（Later） | 2026年10月12日 | 有効 |
| 034 | 多言語化 P1 の正式固定（U9・S-B 保守的規則・L-RES-10） | 2026年10月13日 | 有効 |
| 035 | 多言語化 U6 の決定（標準ダイアログ維持・本文のみ翻訳） | 2026年10月16日 | 有効 |

# Design Decisions

## Decision 001｜CueScoreシリーズ共通Design Tokens基盤の正式化

判断日：2026年7月22日

対象

CueScore Apps全画面

当時の課題

Home Golden Screen v4.0の色・文字・余白・角丸がHome専用の暫定値で、シリーズ共通基盤が未整備だった。

設計意図

画面ごとの独自デザインを防ぎ、Rotation、9Ball、10Ball、JPA、JCLを同じ設計言語で展開する。

提案された案

Home値の個別転用／Rotation専用基盤継続／CueScore共通Tokensへ昇格。

採用案

CueScore Framework共通のDesign Tokens v1.0を正式化し、Design SystemとUI Kitへ統合。

採用理由

再利用、一貫性、将来展開、一括変更を可能にするため。

不採用案と理由

Home専用値の横展開とRotation専用基盤の継続は、基準と例外が曖昧になりCueScore Apps構造と一致しないため不採用。

途中で変更された判断

Rotation Design System中心からCueScore Framework正式5冊による共通統治へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。正式5冊が現行基準。

直接資料

CueScore Design Tokens v1.0チャット／CueScore Design System関連チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 002｜UI判断優先順位の正式採用

判断日：2026年7月20日〜22日

対象

全設計・実装判断

当時の課題

デザイン性、機能性、速度、操作性が競合した際の共通判断軸が必要だった。

設計意図

競技中に迷わず使えることを最優先にする。

提案された案

デザイン性優先／機能数優先／プレーヤー体験を順位化。

採用案

①分かりやすさ ②操作しやすさ ③見やすさ ④処理速度 ⑤デザイン性。

採用理由

製品理念を実際の比較判断へ落とし込めるため。

不採用案と理由

デザイン性や機能数を上位に置く案は不採用。

途中で変更された判断

Rotation Design Systemの基準をProduct Architectureへ継承。

最終決定・現在の有効性

有効。最上位の判断原則。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.8チャット／Product Architecture v1.0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 003｜Home Golden Screen v4.0の正式採用

判断日：2026年7月22日

対象

Rotation Scoreboard Home

当時の課題

Homeに情報・装飾が増え、主要導線が曖昧になりやすかった。

設計意図

通常時の中心として、1画面で状態を理解し迷わず次へ進めるHomeにする。

提案された案

v4.0光グラデーション／15番ボール／Rotation15文字／ランキング表示。

採用案

v4.0。青系の明るい光、1画面完結、Resume控えめ、異常時のみ通知。15番ボールと文字は削除。

採用理由

情報ノイズが少なく、CueScoreらしい明るさと集中感を両立したため。

不採用案と理由

15番ボール、文字ウォーターマーク、ランキング常設は視線を分散するため不採用。

途中で変更された判断

装飾追加案から文字なしv4.0へ戻して正式採用。

最終決定・現在の有効性

有効。後続画面の色味・質感基準。

直接資料

Rotation Scoreboard開発チャット（2026年7月22日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 004｜Home Quick Accessの構成と優先順位

判断日：2026年7月22日

対象

Home Quick Access

当時の課題

履歴、分析、プレーヤー、ランキングの扱いを限られた領域で整理する必要があった。

設計意図

Homeを主要目的への短い入口にする。

提案された案

ランキングを含む案／履歴・分析・プレーヤーの3導線。

採用案

Quick Accessは履歴、分析、プレーヤー。ランキングカードはHomeから削除。

採用理由

密度を抑えつつ主要導線を維持するため。

不採用案と理由

ランキング常設は重要度に対して占有が大きいため不採用。

途中で変更された判断

ランキングを別画面へ移動。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Home設計チャット（2026年7月22日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 005｜New MatchをiPhone縦1画面で完結

判断日：2026年7月25日〜26日

対象

New Match

当時の課題

項目増加でスクロールや見落としが発生しやすかった。

設計意図

試合前設定を一度に確認し、すぐ開始できるようにする。

提案された案

縦スクロール／説明常時表示／1画面に圧縮し補足を?へ。

採用案

プレーヤー、先行後攻、Race、試合分類、記録方法、開始を1画面に配置。説明は?アイコン。

採用理由

確認性と開始速度を両立するため。

不採用案と理由

長い説明、複数画面化、見切れる配置は不採用。

途中で変更された判断

項目追加型から必要項目だけの1画面構成へ整理。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

プレーヤー管理画面／Game Screen Final Reviewチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 006｜先行・後攻のPlayerカード単位入れ替え

判断日：2026年7月26日

対象

New Match

当時の課題

先行後攻だけの切替ではカード位置と役割表示が一致しない可能性があった。

設計意図

役割変更を視覚配置にも完全反映する。

提案された案

ラジオのみ／名前のみ／カード全体入れ替え。

採用案

中央操作でPlayerカードごと入れ替える。

採用理由

表示位置、役割、情報の対応が直感的になり設定ミスを防ぐため。

不採用案と理由

ラジオのみの切替は不一致が残るため不採用。

途中で変更された判断

カード単位入れ替えを追加。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット（2026年7月26日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 007｜New Match最終調整を3点に限定

判断日：2026年7月26日

対象

New Match最終採用画面

当時の課題

構造完成後、質感のみわずかに未統一だった。

設計意図

承認済み構造を壊さず仕上げる。

提案された案

全面再設計／複数再配置／指定3点のみ。

採用案

タイトルバー上下余白+2〜3px、Player Glowを15%弱め、入れ替えボタンをGameと同じGlassへ。

採用理由

回帰リスクを抑えつつ完成度を上げるため。

不採用案と理由

レイアウト、ボタン、Race、試合分類、記録方法、試合開始の変更は対象外。

途中で変更された判断

大きな改善段階から限定仕上げへ移行。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 008｜Game One-Screenの正式採用

判断日：2026年7月20日〜24日

対象

Game

当時の課題

競技中のスクロール・横断移動は入力ミスと進行停止につながる。

設計意図

主要操作を視線移動少なく即時実行できるようにする。

提案された案

分析併載／複数タブ／主要操作のみOne-Screen。

採用案

Gameを試合中の中心とし、主要操作は原則スクロールなし。離脱操作は確認。

採用理由

誤操作防止、速度、集中、戻る先の予測可能性を守るため。

不採用案と理由

試合中に分析・履歴へ頻繁に横断する構成は不採用。

途中で変更された判断

機能追加から必要十分へ整理。

最終決定・現在の有効性

有効。Product Architectureの正式原則。

直接資料

Rotation Design System／Game設計チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 009｜ブレイク入力の競合防止と単一確定

判断日：2026年7月19日〜21日

対象

分析モードのブレイク入力

当時の課題

入球選択後のスクラッチなど相反状態が同時に有効になった。

設計意図

矛盾状態を防ぎ短い操作で正しいデータを残す。

提案された案

独立選択／保存時補正／スクラッチ優先の排他制御。

採用案

入球選択後はスクラッチ不可、スクラッチ優先、確定は記録ボタン1つ。

採用理由

UI段階で矛盾を防ぎ、確定操作を単純化するため。

不採用案と理由

相反選択を許し保存時補正する案は状態が分かりにくいため不採用。

途中で変更された判断

複数結果ボタンから排他制御＋単一確定へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.6〜7チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 010｜ブレイクスクラッチ時も入球を有効扱い

判断日：2026年7月19日

対象

Rotation競技ルール処理

当時の課題

スクラッチ時にポケット球を戻すか有効にするかが実装分岐になった。

設計意図

採用ルールと得点・分析処理を一致させる。

提案された案

入球無効で戻す／入球を有効。

採用案

ブレイクスクラッチでも入球は有効、戻さない。

採用理由

採用した2026年NBAローテーション規定に沿うため。

不採用案と理由

入球無効・戻す処理は不採用。

途中で変更された判断

当初想定を上書き。

最終決定・現在の有効性

有効。競技仕様に属する。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.6チャット（2026年7月19日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 011｜試合終了後の詳細導線を深くしない

判断日：2026年7月24日

対象

Game End / Match Summary

当時の課題

終了画面から詳細を重ねると戻りにくく階層が深くなる。

設計意図

終了直後を簡潔にし、詳細は後から再訪する。

提案された案

終了画面から試合の流れへ／詳細内に詳細／履歴・プレーヤーから参照。

採用案

「試合の流れを見る」は終了画面から外し、履歴またはプレーヤー対戦履歴から見る。

採用理由

終了後Journeyを短くし、戻る先を予測可能にするため。

不採用案と理由

詳細階層を連続して深くする案は不採用。

途中で変更された判断

終了画面中心から履歴・プレーヤー中心へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

CueScore v1.1 UI改善チャット（2026年7月24日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 012｜History / Analyticsの情報量削減とAIコメント統合

判断日：2026年7月25日

対象

History / Analytics

当時の課題

比較・傾向項目が多く、画面が賑やかで確認負担が大きかった。

設計意図

主要傾向を直感的に把握できるようにする。

提案された案

項目別傾向／複数比較／AI分析コメントへ統合。

採用案

比較方法を簡素化し、傾向分析をAI分析コメントへ統合。同期表示、説明文、総ブレイク数を削除。

採用理由

読み取り時間を短縮し振り返り目的を明確にするため。

不採用案と理由

全統計を同じ優先度で常時表示する案は不採用。

途中で変更された判断

情報追加から統合・削減へ転換。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

履歴画面設計方針チャット（2026年7月25日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 013｜振り返りメモをプレーヤー別に管理

判断日：2026年7月19日

対象

Player Detail / Reflection

当時の課題

2人共通メモでは対象プレーヤーを判別しにくい。

設計意図

個人の成長分析へ正しく結びつける。

提案された案

試合共通メモ／名前タグ／プレーヤー別。

採用案

プレーヤー別メモ。

採用理由

個人成績、長期分析、対戦履歴と一貫して関連付けるため。

不採用案と理由

2人共通メモは対象が曖昧なため不採用。

途中で変更された判断

試合共有情報から個別情報へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。

直接資料

Rotation Scoreboard Ver.7チャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 014｜Settingsから低頻度・低重要度要素を削減

判断日：2026年7月25日

対象

Settings

当時の課題

検索、アプリ情報、ルール項目が同居し主要設定が埋もれた。

設計意図

実際に変更する項目へ集中させる。

提案された案

全項目維持／カテゴリ化／低重要度削除。

採用案

ブレイクルール、イリーガル判定、アプリ情報、設定検索、不要Chevronを削除。低頻度項目は枠で区別。

採用理由

視線優先順位を明確にするため。

不採用案と理由

現状項目数での検索・アプリ情報常設は必要性が低く不採用。

途中で変更された判断

情報追加型から段階的削除へ変更。

最終決定・現在の有効性

有効。正式採用画面。

直接資料

設定画面チャット（2026年7月25日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 015｜安定化→PWA完成→App Store化を優先

判断日：2026年7月19日〜24日

対象

Rotation Scoreboard v1.0

当時の課題

機能追加継続で回帰不具合とリリース遅延が拡大する。

設計意図

実際に使える正式版へ到達する。

提案された案

練習・目標管理追加／共通化先行／安定化と配布品質優先。

採用案

新機能追加停止。安定化、バグ修正、PWA完成、App Store公開準備の順。

採用理由

信頼性、オフライン、保存・同期が製品価値に直結するため。

不採用案と理由

未完のまま機能追加、未検証の共通化先行は不採用。

途中で変更された判断

機能拡張からRC・Official Releaseへ移行。

最終決定・現在の有効性

有効。v1.0方針として完了。

直接資料

Ver.7〜Official Releaseチャット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 016｜色味をDesign Tokensから一括調整可能にする

判断日：2026年7月26日

対象

CueScore Apps Color System

当時の課題

全体がやや暗く感じられ、後からまとめて変更可能かが課題となった。

設計意図

画面ごとの再作業なしで全体の明るさ・コントラストを調整する。

提案された案

各画面直接修正／全画面作り直し／Token共通値変更。

採用案

Color SystemをDesign Tokensで管理し、必要時に共通値から変更。

採用理由

一貫性を保ち修正漏れを防ぐため。

不採用案と理由

画面ごとの直接色指定は保守性を損なうため正式基準にしない。

途中で変更された判断

現行画面は維持し、将来のToken改訂として扱う。

最終決定・現在の有効性

有効。変更自体は未実施。

直接資料

Game Screen Final Reviewチャット（2026年7月26日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Decision 017｜競技別プレーヤー統計4指標 v1.0採用

判断日：2026年8月9日

対象

プレーヤー詳細画面の競技別統計4カード

当時の課題

全競技で同じ統計指標を表示しており、競技特性と一致しない項目が含まれていた。

設計意図

既存の4カード構成とデザインを維持し、競技タブに応じて意味のある4指標だけを切り替える。

採用案

Rotation：試合数、ハイラン、シュート成功率、ブレイクイン率。9 Ball／10 Ball：試合数、マス割率、シュート成功率、ブレイクイン率。JPA 9 Ball：試合数、シュート成功率、ブレイクイン率、平均イニング。Straight Pool（14.1）：試合数、ハイラン、シュート成功率、平均得点/イニング。Three Cushion（3C）：試合数、ハイラン、平均得点/イニング、おすすめ持ち点。

算出定義

ブレイクイン率は、自分のブレイク回数を分母とし、1球以上の入球があり、かつスクラッチ、その他ファール、イリーガル、ブレイク失敗のいずれもないブレイクだけを成功とする。9 Ball／10 Ballのマス割り判定は、現行のブレイクランアウト判定を維持し、成立ラック数を対象完了ラック数で除する。14.1／3Cの平均得点/イニングは、対象試合の総得点を保存済み完了イニング総数で除する。

確定事項・保留事項

JPA 9 Ball平均イニングは、対象試合における自分の完了イニング総数 ÷ 対象試合数とする。0点で終了した完了イニングも総数に含め、保存済みイベントログから再計算する。3Cおすすめ持ち点はNBA、JPBF、UMB等の公式または十分に信頼できる標準アベレージ対応表を確認できていないため、推測せず「—」表示とする。

既存データ互換

新規保存項目は追加せず、保存済み試合、既存プレーヤー、Official Demo Data（製品表示名：サンプルデータ）から表示時に再計算する。算出根拠がない値は0ではなく「—」とする。

最終決定・現在の有効性

有効。JPA 9 Ball平均イニングは2026年8月10日に正式定義を追補。3Cおすすめ持ち点は根拠確定後に別Decisionで対応表を追補する。

直接資料

Product Owner採用指示（2026年8月9日）および現行保存データ・競技ロジック調査。

## Decision 018｜セーフティ成功率の正式定義

判断日：2026年8月9日

対象

Analytics、Player統計、試合詳細イベント、サンプルデータ

当時の課題

セーフティ実行後の物理的な入球数だけでは、有効入球、ファール入球、セーフティ返しを正しく区別できなかった。

正式定義

プレーヤーAがセーフティを実行した直後の相手プレーヤーBの次の手番で判定する。Bがその手番で有効な入球を1球も成立させなければAの成功とする。Bのミス、セーフティ返し、ファール、ファールしながらの入球は成功。有効な入球が1球以上成立した場合のみ失敗とする。

算出式

セーフティ成功率 ＝ 成功したセーフティ数 ÷ セーフティ実行数 × 100。判定対象は相手の次手番結果であり、物理的に球がポケットされたかどうか単独では判定しない。

保存データと互換性

現行の詳細記録はsafetyイベント、相手の次手番イベント、safety_resultのplayer・opponent・outcome・causedBy・sourceRack・sourceInningを保持できる。現行試合進行ロジックは相手の有効入球を失敗、ミス・セーフティ返し・ファールを成功として確定するため、新しい保存項目は不要。根拠イベントがない既存試合は推測して補完しない。

サンプルデータ

本番相当サンプルでは成功と失敗を十分に混在させ、safetyから相手の次手番を経てsafety_resultへ至るイベント順を保存する。通常データとの完全分離は維持する。

最終決定・現在の有効性

有効。今後のAnalytics、Player統計、サンプルデータ生成に共通適用する。

直接資料

Product Owner採用指示（2026年8月9日）および現行の詳細記録・自動判定ロジック調査。

## Decision 019｜Game Result Modal Close例外

判断日：2026年8月11日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result Modal

Context

Game Resultは試合終了直後の結果確認画面で、「試合へ戻る」「ホームへ戻る」「もう一度対戦する」の3つを正式Actionとする。右上Closeを置くと、どこへ戻るか不明確な第4経路となり、操作の意味が重複する。

Decision

Game Result Modalのみ右上Closeを表示しない。試合復帰は「試合へ戻る」だけとし、「ホームへ戻る」「もう一度対戦する」は維持する。BackdropタップおよびEscapeでは閉じず、背面操作を無効化する。一般Modal、Detail Modal、Picker、Race Picker、その他OverlayのClose規則は維持する。

Rationale

試合終了後のJourneyを浅く保ち、遷移先をラベルで明確化し、重複経路による誤操作を防ぐ。Decision 011「試合終了後の詳細導線を深くしない」と整合する。

Impact

Design System v2.1およびUI Components v1.1へ正式反映する。アプリ実装は既に一致しており、保存形式、統計定義、競技ルール、既存データ互換への影響はない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/13_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_Close_Decision.md、および2026年8月11日のProduct Owner採用決定。

## Decision 020｜Game Result / Match Detail 6競技表示仕様

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result / Match Detail（6競技）

Context

Game Resultは終了直後の短時間確認、Match Detailは保存済み結果の再確認を担うが、競技別の表示項目と両画面の責務が一部一致していなかった。特にJPA 9-Ballは公式結果報告に必要な値と分析値を区別する必要があった。

Decision

Game Resultは9-Ball／10-Ball＝シュート率・マス割、Rotation＝シュート率・ハイラン、JPA 9-Ball＝イニング・セーフティ、14.1／3C＝アベレージ・ハイランを表示する。Match Detailは9-Ball／10-Ball＝シュート率・マス割・ファール、Rotation＝シュート率・ハイラン・ファール、JPA 9-Ball／14.1＝アベレージ・ハイラン・ファール、3C＝アベレージ・ハイランを表示する。

JPA 9-Ball

Match DetailではPlayer名、Avatar、SL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイント、イニング、セーフティを試合結果情報として、アベレージ、ハイラン、ファールを分析情報として意味的に分離する。マッチポイント計算式、20点配分、Player 1 / Player 2順は維持する。

Compatibility

保存データschema、localStorage、Backup、Restore、過去試合、Undo、結果保存取消、スコア推移生成、10-Ballマス割判定を変更しない。3Cにはファール項目を追加しない。

Impact

Game Result統計仕様の後継追補、Match Detail表示、共通ラベル、回帰テストへ反映する。Player Analytics、Match Analytics、Player Detailは変更しない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/14_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_MatchDetail_6Disciplines_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

2026年8月13日　Game Result / Match Detailの6競技表示仕様をDecision 020として正式採用。JPA試合結果情報と分析情報を分離し、3Cにファールを表示しないことを確定。

## Decision 021｜Game Result / Match Detail 共通レイアウト

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Game Result / Match Detail

Context

同じ試合情報を確認するGame ResultとMatch Detailで項目数、配置、ラベルが異なり、画面ごとに見方を切り替える必要があった。

Decision

Game ResultとMatch Detailは、日時・種目、Player情報、最終結果、競技条件、競技別Metrics、スコア推移まで同一の情報構造、表示順、デザイン、描画ロジックを使用する。Game Resultは終了後3アクションのみを追加し、ゲーム履歴と削除UIを表示しない。Match Detailはゲーム履歴、削除UI、削除説明文を維持する。

Discipline Metrics

9-Ball／10-Ballはシュート率・マス割・ファール、Rotationはシュート率・ハイラン・ファール、JPA 9-Ball／14.1はアベレージ・ハイラン・ファール、3Cはイニング・ハイラン・アベレージを両画面で共通表示する。3Cにファール、0件、ダミー項目を表示しない。

Compatibility

保存データschema、localStorage、Backup、Restore、過去試合、Undo、結果保存取消、スコア推移生成、Player 1実線／Player 2破線、JPAマッチポイント、10-Ballマス割判定を変更しない。

Relationship

Decision 020を履歴として維持し、その画面責務と3C Metricsを本Decisionが後続上書きする。JPA専用情報、3Cファール非表示、保存互換性は維持する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/16_CueScore_v1.0FinalRC_GameResult_MatchDetail_CommonLayout_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

## Decision 022｜JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC JPA 9-Ball Game Result / Match Detail

Context

JPAの最終取得点とマッチポイント等が上部と下部カードで重複し、試合結果情報と分析情報の2段階分離が表示を冗長にしていた。

Decision

上部にPlayer名、Avatar、SL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイントを集約する。下部はイニング、セーフティ、アベレージ、ハイラン、ファールの順による1枚のMetricsカードとする。

Removed Duplication

下部からSL、Race／先取点、最終取得点、マッチポイントを削除し、「試合結果情報」「分析情報」の見出し分離を廃止する。

Compatibility

Decision 021の共通renderer、JPAマッチポイント計算、20点配分、Player順、スコア推移、保存schemaを維持する。他5競技は変更しない。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/18_CueScore_v1.0FinalRC_JPA9_Result_Detail_Metrics_Refinement_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner採用決定。

## Decision 023｜6競技 Game Result / Match Detail Race to表示統一

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC 6競技 Game Result / Match Detail

Context

競技ごとに最終ラック数、目標点、Race／先取点、持ち点など異なる条件ラベルが表示され、Game ResultとMatch Detailの共通レイアウト上で表記が統一されていなかった。

Decision

6競技のGame ResultとMatch Detailにおける試合条件表示を Race to X-Y に統一する。XはPlayer 1、YはPlayer 2の既存goalとし、区切りはスラッシュではなくハイフンを使用する。

Removed Labels

結果・詳細画面から、9-Ball／10-Ballの最終ラック数と旧Race to X / Y、Rotation／Straight Pool（14.1）の目標点、JPA 9-BallのRace／先取点、Three Cushion（3C）の持ち点を表示しない。

Compatibility

既存の競技ルール、goal、SL、マッチポイント、記録schema、保存済みデータを変更しない。表示のみを共通renderer openMatchDetailV1で統一する。

Relationship

Decision 021の共通rendererとDecision 022のJPA Metrics整理を維持し、試合条件の表示表記のみを本Decisionで後続確定する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/20_CueScore_v1.0FinalRC_6Disciplines_RaceTo_Display_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 024｜9-Ball / 10-Ball マス割判定修正

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC 9-Ball / 10-Ball マス割表示・集計

Context

勝利対象球を早期入球してラックに勝利した場合、他球が残っていてもマス割として誤集計されることが確認された。

Decision

ブレーカーが相手へ一度も手番を渡さず、ファールせず、ブレイク入球を含む全対象球をテーブル上からなくしてラックに勝利した場合のみマス割1回とする。9-Ballは1〜9番、10-Ballは1〜10番を対象とする。

Table State

ブレイク入球、通常入球、スポットを保存イベントから復元し、ラック終了時の全対象球消失を確認する。勝利対象球の早期入球による既存ラック勝利ルールは変更しない。

Past Records

全対象球消失を確認できない過去recordはマス割に数えない。旧breakRunOutまたはbreak_run_outだけから推測しない。

Compatibility

保存schema、localStorage、Backup／Restore、既存record、ラック勝敗、Race、Undo、保存タイミング、スコア推移、Player情報を変更しない。

Relationship

Decision 020〜023を履歴として維持し、9-Ball／10-Ballのマス割計算定義を本Decisionが後続確定する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/22_CueScore_v1.0FinalRC_9Ball_10Ball_Masuwari_Judgement_Fix_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 025｜Restore QuotaExceeded安全修正

判断日：2026年8月13日

対象

CueScore Apps v1.0 Final RC Backup / Restore

Context

正常なBackup JSONの復元時、現在データを同じlocalStorageへ自動退避して一時使用量を増やし、QuotaExceededErrorへ到達する可能性が確認された。容量不足も一律にファイル破損として案内され、ロールバック成功の再検証も不足していた。

Decision

復元対象の現在値をlocalStorageへ複製せず、Player、Match History、Category、Seasonのraw値をメモリ上へ保持する。置換RestoreとMerge Restoreは共通の書込み照合・ロールバック再照合を使用する。

Error Classification

JSON parse失敗、Backup形式不一致、QuotaExceededError、ロールバック検証失敗を区別する。元の状態への復旧を再読込で確認できた場合のみ『元の状態へ戻しました』と案内する。

Legacy Snapshots

beforeLocalRestoreおよびbeforeLocalMergeRestoreキーは新規作成しない。既存キーは本修正で無条件削除しない。

Compatibility

Backup JSON形式、保存schema、localStorage正式キー、Player、Match record、Category、Season、Undo、Game Result、Match Detail、Analytics、Official Demo Dataを変更しない。IndexedDB全面移行はv1.0対象外。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/24_CueScore_v1.0FinalRC_Restore_QuotaExceeded_Safety_Decision.md、および2026年8月13日のProduct Owner指示。

## Decision 026｜Player分析用マス割り率修正・2段階Player UI

判断日：2026年8月19日

対象

CueScore Apps v1.0 Player Detail / Player Analytics

Context

Player分析用マス割り率の分母が通常の手番交代やファールを含むrackを除外し、4ブレイク3マス割り等を100%へ押し上げ得ることと、統合Player Detailの情報密度およびiOSでの文字色継承問題が確認された。

Decision

9-Ball／10-BallのPlayer分析用マス割り率を、正式マス割り回数 ÷ 本人がブレイクした全判定可能完了rack数 × 100 とする。通常交代、miss、foul、break foul、break失敗も分母へ残す。Player DetailはPlayer情報と競技別通算の第1階層、Player／競技固定の分析・履歴の第2階層へ分離する。Simulator UIレビュー後、第2階層は競技別Navigation Title、compact Player＋通算、主要指標1段、初期closedの推移、自己ベスト最大3件1段、最近の試合、Rival／全試合入口へ圧縮する。競技通算と重複する「今の状態」sectionおよび画面内の重複戻るlinkは廃止する。

Eligibility

完了rackとbreak ledgerがrecord全体で一致し、各rackに一意で判定可能なbreak_resultとrack_endがある場合だけ算出する。部分recordから推定せず、不足は「—」または「データなし」とする。

Visual Contract

白背景のPlayer名とカード本文へ濃色と-webkit-text-fill-colorを明示する。390px iPhone portraitでは、4／3／2指標と最大3件の自己ベストを件数どおりの1段summaryで表示し、横overflowや空枠を発生させない。

Compatibility

Decision 024の正式マス割り成功条件、Player／Match／Backup／event schema、保存key、Undo、競技ルール、Rival Analysis、Single Match Analysis、History、Match Detailを維持する。

Relationship

Official 029/031の旧分母記載とOfficial 032/033の統合1画面構成を本Decisionが後続確定する。その他のderived metric、欠損、安全契約は維持する。

最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

直接資料

docs/official/34_CueScore_v1.0_Build7_Masuwari_Rate_TwoLevel_Player_UI_Decision.md、docs/official/35_CueScore_v1.0_Build7_Masuwari_Rate_TwoLevel_Player_UI_Spec.md、および2026年8月19日のProduct Owner指示。

2026年8月19日　Player分析用マス割り率を全判定可能break完了rack分母へ修正し、Player情報／競技詳細の2段階UIをDecision 026として正式採用。同日のSimulator UIレビュー後、競技詳細の競技別Title、compact header、「今の状態」廃止、指標／自己ベスト1段化、戻る導線整理を追加採用。

## Decision 027｜Navigation & Information Architecture v2.0

判断日：2026年8月30日

### 対象

CueScore Apps v1.x Normal Mode Navigation / Information Architecture

### Context

Home中心の階層と画面別bottom navigationが併存し、Player、履歴、設定へのtop-level移動、戻り先、Match Mode境界が画面ごとに異なっていた。

### Decision

通常モードのtop-levelを『ホーム｜プレーヤー｜履歴｜設定』の4領域とする。選択中tab再tapは各rootへ戻り、別tabから戻る場合は前回状態をruntimeで復元する。Match Detail表示中の別tab選択はDetailを閉じて選択先へ移動する。CueScore logoはbrandingのみとし、Match Mode中はbottom tabを表示しない。

### Player Hub / Home / Opponent

Player Hubは競技Selectorと『成績｜試合｜分析』を持つ。初回は9-Ball／成績、以後はPlayerごとの状態を復元する。Homeはactive match再開、新しい試合、recent 3件を優先する。対戦相手選択後は成績と試合一覧を同一画面に表示する。これらは段階移行し、Phase 1はNavigation Shellだけを実装する。

### Compatibility

scoring、勝敗判定、Player ID／Match ID、saved-data schema、Race to、Backup／Restore、analytics計算式、aggregate SSOT、競技ルール、Break Input、14-1 rerackを変更しない。練習tabは将来の正式採用・実装時まで表示しない。

### Related Compact History Decision

競技固定履歴cardは別Decisionとして95〜100pxを第一候補、最大105px程度へcompact化する。文字、avatar、score、chevronを縮めずpaddingと段間gapを圧縮する。

### 最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Product Owner採用済み。

### 直接資料

docs/official/66_CueScore_Product_Architecture_v2.0_Navigation_Information_Architecture_Official_Release.md、Official 067〜070、および2026年8月30日のProduct Owner指示。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2026年8月30日　通常モードをホーム／プレーヤー／履歴／設定の4 top-levelへ移行するNavigation & Information Architecture v2.0をDecision 027として正式採用。Phase 1 Navigation Shellと競技固定履歴card compact化を承認。

## Decision 028｜Match Sharing v1 Formal Design

判断日：2026年9月27日

### 対象

CueScore Apps Match Sharing v1

### Context

Decision 12でLater / Deferredとして登録したMatch Sharingについて、Single QR容量、実iPhone読取、6競技Round-trip、History / Analytics parity、Player mapping、duplicate rejection、Demo分離、privacy境界の技術成立性が確認された。

### Decision

完了・確定済み1試合を相手のCueScoreへ1回受け渡す非同期機能として正式設計する。Primary transportはECC-M Single QRとし、共有後の両端末は独立する。アカウントまたはクラウドを必須にしない。

### Navigation and Mapping

送信入口は試合詳細、受信入口は試合履歴一覧とする。receiverはPlayer A / Bから自分sideを明示選択し、自分と相手をlocal Playerへmappingする。名前だけで自動同一人物判定を行わない。

### Identity and Import

UUID v4 sharedMatchIdをlocal Match IDから分離する。Import先では新local Match IDを生成し、sharedMatchIdを維持する。同一sharedMatchIdは保存前に拒否する。Imported matchは通常のHistory、Detail、Player Detail、Statistics、Analyticsへ反映し、専用badgeを追加しない。

### Format Safety and Privacy

内部保存schemaから独立したCueScore Match Sharing Format v1を使用し、compact representation、deflate、Base45、CSM1 prefix、Single QRのtransportとする。未知version、破損、不正、oversize、duplicateを保存前に拒否する。memo、reflection、avatar、sender local Player ID、Category、Season、Pro / IAP、device、Backup全体、他試合、Demo管理情報、不要なUndo journalを共有しない。Demo export / importを禁止する。

### Transaction and Backup

Player作成とMatch保存はall-or-nothingとし、失敗時にpartial stateを残さない。Backup / Restore後もsharedMatchIdを保持してduplicate protectionを継続する。具体的localStorage transactionとBackup schema互換はImplementation Designで確定する。

### Evidence

6競技18ケースのSingle QR theoretical fit 18/18、V19 / V25 / V30 physical iPhone 3/3、Round-trip 18/18、parity 162/162、Negative 10/10、Demo separation PASS、privacy禁止データ混入0、FAIL 0、BLOCKED 0。live user record、production persistence、Backup統合、製品UI / cameraは未確認。

### Relationship

Decision 12をLater登録の履歴として維持し、本Decisionが設計未決事項を後続確定する。Formal Specification完了はImplementation承認ではない。

### 最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Design / Technical Feasibility Complete。Formal Specification Complete。Implementation NOT STARTED。

### 直接資料

docs/official/12_CueScore_Later_Match_Sharing_Decision.md、docs/official/101_CueScore_Match_Sharing_v1_Decision.md、docs/official/102_CueScore_Match_Sharing_v1_Spec.md、および2026年9月27日のProduct Owner指示。

## Decision 029｜Match Sharing v1 Primary UI Prototype and Free / Pro

判断日：2026年9月27日

### 対象

CueScore Apps Match Sharing v1 Primary UI Flow and entitlement boundary

### Context

Decision 028とOfficial 101／102でFormal Designを確定後、SenderからImport成功までを一画面ずつ390×844でPrototypeし、Product Owner Reviewを完了した。

### Decision

Match Sharing v1 Primary UI PrototypeをProduct Owner PASSとする。これは製品実装承認ではなく、Implementation NOT STARTEDを維持する。

### Sender

試合詳細header右上のQR glyph＋共有から、試合識別情報と約292×292ptの標準白黒Single QRを表示する。292pt PrototypeはProduct Owner physical iPhoneで普通に読めたことを確認した。

### Receiver and Mapping

試合履歴一覧header右上のQR glyph＋受け取る、iOS標準Camera permission、Scanner、試合確認＋実名side選択、Self／Opponent local Player明示mappingを採用する。名前一致で自動mappingせず、SelfとOpponentへ同一local Playerを割り当てない。既存Player Pickerを再利用する。

### Final Confirmation and Success

取り込み内容を確認でreceiver local mappingを確認し、試合を取り込む押下前はMatch、Player、Historyを変更しない。transaction／read-back成功後は通常Match Detailへ直接遷移し、淡緑toastで『✓ 試合を取り込みました』を一時表示する。専用Success画面とimport由来badgeは追加しない。

### Free / Pro

Match Sharing v1はFree / Pro共通機能とし、送信・受信へPro badge、lock、paywall、entitlement gateを設けない。現行Free 20件はstorage上限ではなくaccess／view limitである。古い日時のImportが先頭20件外になる場合の直後Detail等はImplementation Designで確定する。

### Evidence

Sender Entry、Receiver Entry、Scanner、Match Preview／Side Selection、Self Mapping、Opponent Mapping、Final Confirmation、Import SuccessをProduct Owner ADOPTED。Sender QR 292ptはphysical iPhone PASS。

### 未確認

production scanner／camera decode、Dynamic Type、VoiceOver／focus、permission denied production UI、new Player作成、production transaction、Backup／Restore、Free 20件境界の詳細動作、final implementation physical testは未確認。

### Relationship

Decision 12をLater登録の履歴として維持し、Decision 028のFormal Designを変更せず、本Decisionが後続UI PrototypeとFree / Pro共通Decisionを追補する。

### 最終決定・現在の有効性

Adopted / Official。Primary UI Prototype Product Owner PASS。Implementation NOT STARTED。

### 直接資料

docs/official/101_CueScore_Match_Sharing_v1_Decision.md、docs/official/102_CueScore_Match_Sharing_v1_Spec.md、docs/implementation/CueScore_Match_Sharing_v1_UI_Prototype_PO_Acceptance_2026-09-27.md、および2026年9月27日のProduct Owner指示。

## Decision 030｜Match Sharing v1 Symmetric Player Mapping and Receiver UX Revision

判断日：2026年9月29日

### 対象

CueScore Apps Match Sharing v1 Receiver mapping and post-physical-E2E UX

### Context

Decision 028／029に基づく旧Receiver FlowはStage 5B automated testとProduct Owner physical iPhone E2Eで機能成立を確認した。その後のUX feedbackとsource investigationにより、Match schemaはPlayer 1／2の対称構造で、Receiver本人、Self、Opponent、main PlayerをMatchへ保存しないことを確認した。Investigation判定はB — SAFE WITH LIMITED CHANGES。

### Decision

Receiver Flowから『あなたはどちらですか？』、own-side selection、Self Mapping、Opponent Mappingを廃止する。Shared Player A／Bをreceiver-local Player A／Bへそれぞれ明示mappingする。Receiver本人がMatch participantであることを要求しない。名前一致による自動確定と同一local PlayerのA／B重複指定を禁止する。

### Third-party Import and Main Player

receiver main Playerが参加しない第三者Matchを許容する。main Playerを自動mapping、Matchへ自動追加、または自動変更しない。isPrimaryをMatch Sharing上のSelf判定へ使用しない。第三者Matchはmappingされた各local PlayerのDetail／Statistics／Analyticsへ反映し、参加しないmain Playerへは反映しない。

### Unified Receiver UI and Avatar

Match PreviewとA／B local mappingをheader『試合を確認』の1画面へ統合する。両方のmapping完了前は『次へ』disabled、完了後enabledとする。mapping前とpending new Playerはdefault／neutral avatar、existing mapping後はreceiver-local avatarを表示する。sender avatarを共有、復元、推測しない。

### Duplicate UX

Duplicateをscan failureから分離する。header『この試合はすでに取り込み済みです』、body『同じ試合が試合履歴に保存されています。』、primary action『他の試合を読み取る』を使用し、BackはHistoryへ戻る。Duplicateに『QRコードを読み取れませんでした』を使用しない。

### Maintained Scope

ECC-M Single QR、Sender Entry、Receiver Entry、Scanner、Format v1、sharedMatchId、duplicate protection、all-or-nothing transaction、privacy、Demo、Free／Pro、Backup／Restore、通常Match Detail＋success toastを維持する。Match storage schema、migration、Backup schema、Analytics architectureを変更しない。

### Implementation and Verification

Stage 3 mapping inputはselectedSide／self／opponentからbySide[1]／bySide[2]相当の対称contractへ改訂する。旧Flow physical PASSは機能成立Evidenceとして保持する。改訂実装はNOT STARTED、改訂physical E2EはNOT VERIFIED。

### Relationship

Decision 028／029全体を廃止しない。本DecisionがReceiverのown-side selection、Self Mapping、Opponent Mapping、generic duplicate presentationだけを後続置換する。Decision 12、028、029は履歴として保持する。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Symmetric Player A／B Mapping＋Receiver UX Revision Product Owner / ChatGPT APPROVED。Formal Design Amendment Complete。Revised Implementation NOT STARTED。

### Current Implementation Status

2026年10月1日現在、Decision 030のSymmetric Player A／B Mapping、third-party Import、Unified Receiver UI、avatar rule、dedicated duplicate UXは実装完了。automated verification、Product Owner physical acceptance、Final Integration / Release ReadinessをPASSし、Version 1.2 / Build 80 RC source candidateへ統合済み。Decision 028／029／030の採用contractは変更しない。Archive、TestFlight、App Store distribution、Releaseは未実施。

### 直接資料

docs/official/101_CueScore_Match_Sharing_v1_Decision.md、docs/official/102_CueScore_Match_Sharing_v1_Spec.md、docs/implementation/CueScore_Match_Sharing_v1_Symmetric_Player_Mapping_Amendment_2026-09-29.md、および2026年9月29日のProduct Owner指示。

## Decision 031｜CueScore Localization（ja / en / zh-Hans）Design Decision

判断日：2026年10月8日

### 対象

CueScore Apps の表示言語（ja / en / zh-Hans）。UI 文言、アクセシビリティ文言、日時・数値の表示書式、ネイティブ権限文言。保存・共有・計算・識別（Domain）は対象外。

### Context

CueScore Apps は日本語のみの表示で、i18n 基盤を持たなかった。日本国内の外国人プレーヤーへの対応と、将来の海外展開を可能にする設計を目的として、Localization Architecture / Source Audit（baseline 117feddc802b9c0d7eccbdced0d96de84f728bf7）を実施した。調査で、日本語 UI 文字列がユニーク 1,672 件（非表示の Cloud Sync を除き約 1,340 件）、保存済み break_result.resultLabel の日本語、日本語文字列による条件分岐、MutationObserver による日本語 DOM 書換え、日本語固定ロケールが確認された。既存の Official 文書（本 Decision Log v2.6、Official 01〜07、98〜106）に言語仕様を規定する記述はなかった。

### Decision

対応言語は ja / en / zh-Hans とし、zh-Hant は今回の対象外で、将来独立して追加できる構造とする。Product Owner は 2026年10月8日に D1〜D10 と U10 を承認した。D1：対応言語が端末設定に存在しない場合は日本語へ fallback。D2：繁体字端末は日本語 fallback。D3：設定画面から切替可能、切替後はソフトリロード、試合記録中は変更不可、進行中試合の保存・中断・再開を壊さない。D4：ユーザー作成・編集済みカテゴリ名は翻訳せず、既定 ID かつ未編集の既定名のみ表示層で翻訳可能（保存値は変更しない）。D5：CSV ヘッダー 29 列は日本語固定、Backup JSON の schema・key は不変。D6：Demo の固有名詞と Demo 保存データは不変、画面ラベルのみ翻訳。D7：Paywall 文言は 3 言語化、Privacy / Support / Terms は別の法務翻訳・確認 Gate。D8：当面は日本限定配信を維持、海外配信・App Store 掲載言語・スクリーンショット・IAP ローカライズは別 Gate。D9：AGENTS.md と共通開発基準の Git・SSOT・STOP・Evidence ルールを維持。D10：将来の Implementation Gate で InfoPlist.strings、ja / en / zh-Hans localization、knownRegions、project.pbxproj、Camera permission description の必要な変更を許可する方針（Phase 0 では実装しない）。

### Language Resolution

言語は、保存済みのユーザー設定、対応する端末言語、日本語 fallback の順に決める。U10：繁体字中国語（zh-Hant、zh-TW、zh-HK、zh-MO）が端末の第一優先言語の場合は日本語とし、後続の英語・簡体字を自動選択しない（[zh-Hant-TW, en-US]→ja、[zh-Hant-TW, zh-Hans-CN]→ja）。先頭が繁体字以外の場合は既存の優先言語解決方針を維持する（[en-US, zh-Hant-TW]→en、[zh-Hans-CN, zh-Hant-TW]→zh-Hans、[ja-JP, zh-Hant-TW]→ja）。ユーザーの手動選択は常に優先する。iOS WKWebView / PWA が返す実際の navigator.languages の形式は未実測であり、P1 で検証する。

### Data Compatibility

言語変更は表示層だけに作用する。Match schema、Player ID、registeredPlayerId、sharedMatchId、Match events、break_result.resultLabel の日本語 canonical 値、scoring logic、analytics calculations、Backup JSON format、QR payload format、IAP Product ID、Free / Pro entitlement を変更しない。言語設定は独立 Key に保存し、Match / Player / Category / Season / Backup / QR / CSV へ混入させない。保存データはクラス A（byte-identical を要求する Domain データ）／クラス B（意味的同一性を確認する一時・派生状態）／クラス C（言語設定 Key のみ更新可）に分類して検証し、Domain データの要求水準は緩和しない。保存値の英語コードへの migration と、日本語文字列比較の無条件削除は採用しない。

### QR Compatibility

Match Sharing v1（Decision 028〜030）を維持し、QR payload に言語設定を追加しない。送信側と受信側の言語が異なっても同一 Match として扱う。Sender payload の byte identity、Receiver 保存結果の semantic identity（Receiver が新規生成するローカル ID・時刻を byte-identity 違反としない）、Player mapping、sharedMatchId、duplicate protection、analytics 数値、旧 Build 84 との双方向互換を区別して検証し、3 言語 × 3 言語の 9 組合せを検証対象とする。

### Interrupted Match

試合記録画面で操作中（S-A）は言語変更不可。安全に保存された中断試合（S-B）は、C1〜C6 と T-SW-1〜T-SW-10 の runtime 検証が P1 で PASS した場合に限り変更可能とする。P1 で実証できなければ S-B も変更不可とし、P1 を STOP する。runtime 検証は未実施である。

### Maintained Scope

Free / Pro contract、Cloud Sync 非表示（Official 71 / 72）、Player の順序・Player 削除 Identity（Official 103〜106）、Backup / Restore の安全規則（Official 24 / 25、54 / 55）、日本限定配信は変更しない。Official 文書番号 103〜106 と Decision 番号は別体系である。

### Conditional Implementation Matters（未検証）

次の事項は将来の Implementation Gate で条件を満たした場合のみ有効になり、現時点では未検証である：S-B の言語切替許可（P1 の runtime 検証 PASS が条件）、iOS WKWebView / PWA の実際の navigator.languages 形式、進行中試合 snapshot に表示言語依存の文字列が無いこと、Native の fallback（U11）。

### Glossary

競技用語の 3 言語対応表は Draft を維持し、Official 109 は作成しない。中国語の競技用語、マス割、JPA の正式名称、Dead Ball、Rack、Inning、Run、Rotation、Push Out の未確認訳語は PENDING とする。P3 は暫定翻訳、P4 は正式レビュー・承認とし、P4 承認前に翻訳完成と記録しない。

### Unresolved（Decision Pending）

U3：法務ページ未翻訳期間の注記（P3 の法務導線サブ Gate の着手前、Product Owner）。U4：Paywall の法的／Apple 要件文言の確認プロセス（P3 の Paywall 文言サブ Gate の着手前、Product Owner）。U6：alert / confirm / prompt の OS ボタン言語依存（P3 着手前、Product Owner）。U8：Backup Share Sheet 文言の翻訳可否（P3 の Backup 文言サブ Gate の着手前、Product Owner）。U9：言語行の最終ラベル・選択 UI（P1 Prototype の Product Owner 確認時）。U11：CFBundleDevelopmentRegion の扱い（P6 前の Native 確認時、Product Owner）。いずれも本 Decision は独自に解決しない。

### Relationship

Official 107（Localization Design Decision）と Official 108（Localization Specification v1.0）を参照する。Decision 001〜030 の意味・状態・採番は変更しない。Decision 028〜030（Match Sharing v1）、Official 97 / 98（Free / Pro）、101〜106 と矛盾しない。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Product Owner 承認済みの設計方針（D1〜D10、U10）。Official 107（Decision 031）および Official 108（Localization Specification v1.0）として発行。Implementation NOT STARTED。

### Current Implementation Status

2026年10月9日現在、Implementation は未承認・未着手（P1〜P7 未実施）。Build、TestFlight、App Store Connect、Release は未実施。product source、Match schema、QR format、Backup format、IAP、Free / Pro は変更していない。S-B の言語切替許可、言語解決の実機形式、進行中試合 snapshot の表示言語依存の不在は NOT VERIFIED（P1 で検証）。

### 直接資料

docs/official/107_CueScore_Localization_Decision.md、docs/official/108_CueScore_Localization_Spec.md、Localization Architecture / Source Audit（baseline 117feddc802b9c0d7eccbdced0d96de84f728bf7）、Phase 0 Rev.2 成果物、および 2026年10月8日の Product Owner 承認。

## Decision 032｜Settings Unified Design（3カード統一・Version は About へ集約）

判断日：2026年10月12日

### 対象

Settings 画面、およびその中の「言語 / Language」「About CueScore」「利用規約」「プライバシーポリシー」の各行。他画面へ一般化しない。

### Context

実機レビューで、Settings のプラン／データ管理／アプリ情報の外枠・区切り線・余白・矢印が揃っておらず、独立した CueScore ロゴと Version 表示で iPhone 16e の通常表示に Bottom Navigation まで含めて1画面に収まらないこと、プランの見出しと行ラベルの重複、データ管理カード上枠が太い（カード枠 1px と先頭の表示行の上線 1px が重なり合計 2px）こと、Version 表示の不一致（About は 1.0、他は 1.2）が確認された。

### Decision

Product Owner は2026年10月12日に Settings Unified Design R案を正式承認し、同日 CF-1（データ管理行の高さ）について B案を正式承認した。次を採用する。A：R案を採用する。B：Settings を3カード（プラン／データ管理／アプリ情報）に統一する。C：原則1画面完結（375×812 と 390×844）。D：カード角丸 20pt（Design System v2.1 の card.radius）。E：Settings の情報行 44〜46pt を限定例外とする。F：データ管理行の高さは、画面高さ 830px 以下で 56px 以上、831px 以上で 62px 以上。G：独立ロゴと独立 Version 表示を削除する。H：Version は About 画面に集約する。I：アプリ情報カードを新設する。J：プランの重複ラベルを削除する。K：© 表示を維持する。L：小画面スクロール fallback を維持する。

### Relationship with Decision 014

Decision 014（Settings から低頻度・低重要度要素を削減）は削除・改変しない。Decision 032 は、Settings／言語／About CueScore／利用規約／プライバシーポリシーの範囲に限り、アプリ情報カードを後続 Decision として限定的に上書きする。「アプリ情報」という名前のカードを既存4行のコンテナとしてのみ新設し、Decision 014 が削除した項目（ブレイクルール、イリーガル判定、設定検索、旧アプリ情報の内容）は復活しない。不要な Chevron の削除方針と、低頻度項目を枠で区別する方針は維持する。

### Design System Exception

カード角丸 20pt、44pt 以上の操作領域、Spacing Token は Design System v2.1 に合致する。限定例外として、アプリ情報カードの低頻度情報行 44〜46pt を認める（card.minTouchRow 52pt／Picker Row 52pt min の例外）。プラン行とデータ管理の各行は 52pt 以上を維持し、危険操作の安全性、文字の読みやすさ、VoiceOver、Safe Area、Bottom Navigation、小画面スクロール fallback を維持する。Settings 以外の 52pt 規則は変更しない。Official 84 の「CueScore + Version」は Settings で削除し、「データ行 62px 以上」は Settings の画面高さ 830px 以下に限り 56px 以上へ後続置換する（831px 以上は 62px 以上を維持。境界は 830px と 831px）。他画面の規則は変更しない。Official 84 は改変しない。Shadow は既存 Settings 実装値を維持し、一般化しない。

### Version

独立した CueScore ロゴと Version 表示を Settings から削除し、About 画面に正しい Version を表示する。Version は単一の定義から取得し、1.2 を新たに hardcode しない。Native の MARKETING_VERSION との一致を自動検査する。

### Localization

新見出し「アプリ情報」は ja「アプリ情報」、en「App info」、zh-Hans「应用信息」とし、見出しと aria-label は同じ翻訳 Key を使う。P1 の翻訳範囲を維持し、P2 以降の翻訳を前倒ししない。

### Maintained Scope

課金状態の判定、Backup / Restore / Delete の機能と安全確認、Cloud Sync 非表示（Official 71 / 72）、言語の切替・保存・ガード契約（Official 107 / 108、S-B は条件付きのまま）、Legal 画面の本文、保存データ（Match / Player / Snapshot / Backup / QR / CSV）、Free / Pro、IAP は変更しない。

### Unresolved

Version の単一定義の実現方式（実装 Gate。CF-1 データ行の高さは B案で確定済み）、Shadow の扱い（別 Design Gate）、U9 の Official 107 / 108 上の正式クローズ（Localization 文書側）、新見出しの翻訳レビュー（P4）。

### Relationship

Official 110（Settings Unified Design Decision）と Official 111（Settings Unified Design Specification）を参照する。Official 109 は Glossary 用に予約済みで使用しない。Decision 001〜031 の意味・状態・採番は変更しない。Decision 014、Official 84、Official 107 / 108、Design System v2.1 と整合する。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Product Owner 承認済みの設計判断（A〜L、CF-1 B案）。Official 110（Decision）と Official 111（Specification）として2026年10月12日に発行。

### Current Implementation Status

2026年10月12日現在、Implementation は未着手（製品実装は別 Gate）。P1 は未完成・未 commit。製品 source、P1 実装 source、Version / Build、S-B flag、Score RC、Apple 配布状態は変更しない。

### 直接資料

docs/official/110_CueScore_Settings_Unified_Design_Decision.md、docs/official/111_CueScore_Settings_Unified_Design_Spec.md、Settings Unified Design Prototype Report、および2026年10月12日の Product Owner 承認。

## Decision 033｜Dynamic Type 自動連動の Deferred（Later）

判断日：2026年10月12日

### 対象

iOS の文字サイズ設定（Dynamic Type / Larger Text）へのアプリ文字サイズの自動連動機能。対象は現行の v1.2 系および多言語化 P1。

### Context

実機（Score P1）で iOS の文字サイズを拡大しても Settings の表示が変化しないことが観察された。調査の結果、P1 より前の main でも最大のアクセシビリティ文字サイズで画面は通常サイズとピクセル差 0 であり、文字は px 指定で iOS の文字サイズに連動する指定がないこと（既存挙動、P1 の退行ではない）を確認した。Settings の文字を CSS で 100〜200% に疑似拡大した 36 条件（3 言語 × 3 viewport × 4 倍率）では、到達不能・文字切れ・横 overflow・重なり・操作不能は 0 だった。

### Decision

DT-1：iOS Dynamic Type への文字サイズ自動連動は、現行の v1.2 系および多言語化 P1 では実装せず、Later / Deferred とする。将来の対応は別の Decision で判断する。理由は、現行 Settings のレイアウト安定性の維持、3 言語対応の優先、不要な UI 変更を増やさないこと。アクセシビリティ対応を不要と判断したのではなく、将来の改善対象として維持する。自動連動の実装、拡大時の表示安全性、既存 Design System のアクセシビリティ要件を区別し、CSS 疑似拡大 36 条件の PASS は維持する。実際の iOS Dynamic Type 対応は PASS と記録しない。

### Relationship with Official 111 (AC-SU-10)

DT-2：Official 111 は改変せず保全する。本 Decision は後続 Decision として AC-SU-10 の意味を区別する。AC-SU-10a（Dynamic Type 自動連動）は DEFERRED（PASS ではない）。AC-SU-10b（文字拡大時の表示安全性）は CSS 疑似拡大 36 条件で PASS、実際の iOS Dynamic Type 下では NOT VERIFIED。AC-SU-10 の行は削除・skip・弱体化しない。

### Design System

Design System v2.1 の Accessibility 要件（§14 Dynamic Type 200% 相当まで主要内容を欠落させない、DS-REQ-033 / 034、§3 Typography の固定高の解除）は削除・弱体化・改変しない。自動連動を実装する将来の対応（Later）の目標として維持する。

### App Store

DT-3：Larger Text 対応を未実装の状態で、App Store の対応済み機能として申告しない。自動連動を実装し、実機で検証して正式に PASS するまで「Larger Text に対応」と申告・表示しない。App Store Connect の確認は別 Gate。

### Maintained Scope

Official 110 / 111、Decision 014・032、Official 84、Official 107 / 108、Design System v2.1、Settings R の実装、課金・Backup・Restore・データ削除、言語の切替・保存・ガード契約（S-B は条件付き、flag=false）、保存データ、Version / Build は変更しない。P1 は未完成・未 commit。

### Relationship

Official 112（Dynamic Type Deferral Decision）を参照する。Official 109 は Glossary 用に予約済みで使用しない。Decision 001〜032 の意味・状態・採番は変更しない。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Product Owner 承認済みの方針（DT-1〜3）。Official 112 として2026年10月12日に発行。

### Current Implementation Status

2026年10月12日現在、自動連動は実装しない（Deferred）。製品 source、P1 / P2 source、Settings R の実装、Version / Build、Score RC、Apple 配布状態は変更しない。

### 直接資料

docs/official/112_CueScore_Dynamic_Type_Deferral_Decision.md、docs/implementation/CueScore_Dynamic_Type_Deferral_Official_Release_2026-10-12.md、および2026年10月12日の Product Owner 承認。

## Decision 034｜多言語化 P1 の正式固定（U9 クローズ／S-B 保守的規則／L-RES-10 条件付き受入）

判断日：2026年10月13日

### 対象

多言語化（Official 107 / 108）の P1 の正式固定に関する判断。対象は P1 とその直接の受入であり、他の Phase・他の画面へは一般化しない。

### Context

P1（i18n 基盤、日本語不変 Prototype、Settings R）は自動検証・隔離 runtime・実機診断の範囲で重大な FAIL がなく、Official 108 の P1 移行条件のうち、U9 の PO 確認、T-SW（S-B の許可）、言語解決表の実測突合の扱いに判断が必要だった。

### Decision

D034-1（U9）：Product Owner が明示した実機 Visual Acceptance 記録を採用し、P1 の言語 UI 形式（言語行「言語 / Language」、言語選択画面、「適用して再読み込み」）を採用して U9 を RESOLVED とする。照合は、A: PO が明示確認した項目、B: 画像・ログ・自動検証で独立に確認した項目、C: 未確認として残す項目に分離する。PO の確認記録を消去・縮小せず、証拠のない確認を追加記録しない。

D034-2（S-B）：P1 は LANGUAGE_SWITCH_ALLOWS_SAVED_INTERRUPTED_V1 = false の保守的規則で正式固定する。保存済み中断試合がある間および記録中は言語を変更できない。S-B の許可・有効化は Later / 別 Gate。T-SW の未検証項目（WKWebView・実機 iOS ライフサイクル・PWA reload）は PASS にも FAIL にも変更しない。Official 108 L-SW-8 / L-SW-9 は変更しない。

D034-3（L-RES-10）：P1 では確認済み範囲（Simulator、Simulator PWA、Simulator 診断アプリ、実機 Safari、実機 WKWebView 診断アプリ）を条件付きで受け入れる。実機 PWA、複数言語構成、他 iOS、Score P1 本体での直接測定等は NOT VERIFIED として後工程へ引き継ぐ。Official 108 の要件と言語解決アルゴリズムは緩和・改変しない。

D034-4（P1 から P2）：P1 の GitHub 正式固定と本 Decision の SSOT 記録を条件とする。P2 の read-only 調査は先行可能、production 実装は別 Gate。

### Relationship

Official 113（Localization P1 Formalization Decision）と Official 114（Localization P1 Acceptance Spec）を参照する。Official 107 / 108 / 110 / 111 / 112 の本文は改変しない。Official 109 は Glossary 用に予約済みで使用しない。Decision 001〜033 の意味・状態・採番は変更しない。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Product Owner 承認済みの 3 項目（U9、S-B、L-RES-10）。Official 113 / 114 として2026年10月13日に発行。

### Current Implementation Status

2026年10月13日現在、本 Decision は Documentation-only の発行であり、製品 source、P1 / P2 source、Settings R の実装、S-B flag（false）、Version / Build、Score RC、Apple 配布状態は変更しない。P1 の source の正式固定（commit / push）は別 Gate。

### 直接資料

docs/official/113_CueScore_Localization_P1_Formalization_Decision.md、docs/official/114_CueScore_Localization_P1_Acceptance_Spec.md、docs/implementation/CueScore_Localization_Decision_034_Official_Release_2026-10-13.md、および2026年10月13日の Product Owner 承認。

## Decision 035｜多言語化 U6 の決定（alert/confirm/prompt は標準方式を維持し本文のみ翻訳）

判断日：2026年10月16日

### 対象

多言語化（Official 107 / 108）の未決事項 U6（alert / confirm / prompt の OS ボタン言語依存への対応）のみ。他の未決事項・他の Phase へは一般化しない。

### Context

Official 108 は U6 を P3 着手前の Product Owner 決定事項とし、決定前は現行のままとしていた。OS が表示するダイアログのボタン名は OS 言語で表示され、アプリ内の手動言語設定に追随しない（L-NAT-3）。

### Decision

D035-1（U6）：alert / confirm / prompt の標準方式を維持し、メッセージ本文のみを ja / en / zh-Hans へ翻訳する。OK・キャンセル等のボタンは OS に任せ、独自モーダルへの全面置換は行わない。ダイアログの種類・表示タイミング・入力初期値・戻り値・キャンセル分岐・保存処理・Restore 処理・エラー時の動作は変更しない。OS ボタン表示の言語一致は未検証であり、実機確認は後工程（NOT VERIFIED）。

D035-2：U3、U4、U8、U11 は DECISION PENDING のまま維持する。

### Relationship

Official 115（Localization U6 Dialog Decision）と Official 116（Localization U6 Dialog Spec）を参照する。Official 107 / 108 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 の本文は改変しない。Official 109 は Glossary 用に予約済みで使用しない。

### 採用時の最終決定

Adopted / Official。Product Owner 承認済みの U6（標準方式維持、本文のみ翻訳、ボタンは OS、独自モーダル全面置換なし、OS ボタン言語一致は未検証）。Official 115 / 116 として2026年10月16日に発行。

### Current Implementation Status

2026年10月16日現在、本 Decision は Documentation-only の発行であり、製品 source、S-B flag（false）、Version / Build、Score RC、Apple 配布状態は変更しない。実装は P3 の Gate で行う。

### 直接資料

docs/official/115_CueScore_Localization_U6_Dialog_Decision.md、docs/official/116_CueScore_Localization_U6_Dialog_Spec.md

# 時系列変更記録

2026年10月16日　多言語化U6をDecision 035として正式採用。alert/confirm/promptは標準方式を維持し、メッセージ本文のみja/en/zh-Hansへ翻訳。ボタンはOSに任せ、独自モーダルへの全面置換は行わない。OSボタン表示の言語一致は未検証（実機確認は後工程）。U3/U4/U8/U11は未決のまま。Official 115/116を発行。

2026年10月13日　多言語化P1の正式固定をDecision 034として正式採用。U9は実機Visual Acceptance記録の採用でクローズ（A=PO明示確認／B=独立確認／C=未確認に分離）、S-Bはflag=falseの保守的規則で固定（有効化はLater）、L-RES-10は確認済み範囲を条件付き受入（未検証はNOT VERIFIEDで後工程へ）。Official 107/108/110/111/112は改変しない。Official 113/114を発行。

2026年10月12日　Dynamic Type自動連動のDeferred（Later）をDecision 033として正式採用。現行v1.2系・P1では実装せず、AC-SU-10の意味を区別（10a自動連動=DEFERRED、10b疑似拡大の表示安全性=CSS 36条件PASS・実際のiOS Dynamic TypeはNOT VERIFIED）。Official 111は改変せず保全、Design Systemのアクセシビリティ要件は削除・弱体化しない。Larger Text対応を未実装でApp Storeの対応済み機能として申告しない。

2026年10月12日　Settings Unified Design R案をDecision 032として正式採用。Settingsを3カード（プラン／データ管理／アプリ情報）に統一し、カード角丸20pt、アプリ情報の情報行44〜46ptの限定例外、データ管理行の高さ（830px以下は56px以上、831px以上は62px以上。CF-1 B案）、独立ロゴ・Version表示の削除とAbout集約、アプリ情報カード新設を確定。Decision 014は改変せず限定的に後続上書き。Official 84は改変せずSettingsの830px以下に限り後続置換。Implementation NOT STARTED。

2026年10月1日　Decision 030の採用内容を製品sourceへ実装し、automated verification、Product Owner physical acceptance、Final Integration / Release ReadinessをPASS。Version 1.2 / Build 80 RC source candidateへ統合。2026年9月29日のDesign承認時点における『Implementation NOT STARTED』は履歴として保持し、Archive／TestFlight／App Store distribution／Releaseは未実施。

2026年9月29日　Match Sharing v1 Symmetric Player Mapping and Receiver UX RevisionをDecision 030として正式採用。own-side／Self／Opponentを対称A／B mappingへ置換し、third-party Import、Unified Receiver screen、avatar rule、dedicated duplicate UXを確定。旧Flow physical PASSを履歴Evidenceとして維持し、改訂実装は未着手。

2026年9月27日　Match Sharing v1 Primary UI PrototypeとFree / Pro共通機能をDecision 029として正式採用。Sender／Receiver header actions、Scanner permission、side選択、Player mapping、Final Confirmation、通常Match Detail＋success toastを確定。Implementation NOT STARTEDを維持。

2026年9月27日　Match Sharing v1をDecision 028として正式採用。ECC-M Single QR、明示Player mapping、UUID v4 sharedMatchId、duplicate rejection、独立Format、privacy / Demo境界、all-or-nothing Import、Backup / Restore要件を確定。Implementation NOT STARTEDを維持。

2026年8月13日　Restore QuotaExceeded安全修正をDecision 025として正式採用。localStorage内の復元前複製を廃止し、メモリスナップショット、書込み照合、ロールバック再照合、エラー分類を統一。

2026年8月13日　9-Ball / 10-Ballのマス割判定修正をDecision 024として正式採用。全対象球消失を必須化し、全画面・分析を共通判定へ統一。

2026年8月13日　6競技 Game Result / Match Detailの試合条件表示を Race to X-Y に統一するDecision 023を正式採用。

2026年8月13日　JPA 9-Ball Result / Detail Metrics整理をDecision 022として正式採用。上部結果情報と5行Metricsカードへ重複を整理。

2026年8月13日　Game Result / Match Detail共通レイアウトをDecision 021として正式採用。両画面をスコア推移まで共通化し、3C Metricsをイニング・ハイラン・アベレージへ更新。

2026年8月11日　Game Result Modalのみ右上Closeを廃止し、3つの明示Actionを正式経路とする例外を採用。2026年8月12日　Design System v2.1、UI Components v1.1、Decision Log v1.3へ正式反映。

2026年8月9日　セーフティ成功率を『相手の次手番で有効入球が成立しない割合』として正式採用。

2026年8月9日　競技別プレーヤー統計4指標 v1.0を採用。JPA平均イニングと3Cおすすめ持ち点は根拠確定まで未算出とした。2026年8月10日　JPA 9 Ball平均イニングを、自分の完了イニング総数 ÷ 対象試合数（0点完了イニングを含む）として正式確定。3Cおすすめ持ち点は根拠確定まで未算出を維持。

2026年7月19日  入力・分析・プレーヤー管理を整理。ブレイク入力排他制御、振り返りメモ個別化、安定化優先を決定。

2026年7月20日  UI判断優先順位を正式化。

2026年7月22日  Home Golden Screen v4.0正式採用。CueScore共通Design Tokens / Frameworkへ移行。

2026年7月23日  正式5冊をSingle Source of TruthとしてOfficial Developmentへ移行。

2026年7月24日  Game Endの階層を浅くし、Official Release工程へ移行。

2026年7月25日  History / Analytics / Settingsを情報削減中心に正式採用。

2026年7月26日  New Match最終調整とカード入れ替えを正式採用。

2026年7月27日  本Decision Log v1.0へ統合。

# 未確認事項

各モックアップの全案番号、生成順、採点値の完全一覧は確認できません。

会話記録に最終評価が残っていない一時案の不採用理由は確認できません。

正式5冊の一般原則から個別画面の事実を推測して補完していません。

# Revision History

| Version | Date | Status | Summary | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 2026-08-12 | Official Release | Decision 019としてGame Result Modal Close例外を正式収録し、Design System v2.1およびUI Components v1.1への反映を記録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.4 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 020としてGame Result / Match Detail 6競技表示仕様を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.5 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 021（共通レイアウト／3C Metrics）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.6 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 022（JPA Metrics整理）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.7 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 023（6競技 Race to表示統一）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.8 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 024（9-Ball / 10-Ball マス割判定修正）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 1.9 | 2026-08-13 | Official Release | Decision 025（Restore QuotaExceeded安全修正）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 2.0 | 2026-08-19 | Official Release | Decision 026（全判定可能break完了rack分母／Player情報・競技詳細2段階UI）を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 2.1 | 2026-08-19 | Official Release | Decision 026へSimulator UIレビュー後の競技詳細圧縮（競技別Title、compact header、重複section廃止、指標／自己ベスト1段化）を追補。 | Product Owner（貴章） |
| 2.2 | 2026-08-30 | Official Release | Decision 027（Navigation & Information Architecture v2.0）と競技固定履歴card compact化を正式収録。 | Product Owner（貴章） |
| 2.3 | 2026-09-27 | Official Release | Decision 028（Match Sharing v1 Formal Design）を正式収録。Single QR、Player mapping、sharedMatchId、独立Format、validation、transaction、Backup要件を確定。Implementation NOT STARTED。 | Product Owner（貴章） |
| 2.4 | 2026-09-27 | Official Release | Decision 029（Match Sharing v1 Primary UI Prototype Product Owner PASS／Free・Pro共通機能）を正式収録。Implementation NOT STARTED。 | Product Owner（貴章） |
| 2.5 | 2026-09-29 | Official Release | Decision 030（Match Sharing v1 Symmetric Player A／B Mapping、third-party Import、Unified Receiver UI、avatar rule、dedicated duplicate UX）を正式収録。Decision 028／029の該当Receiver部分を後続置換。 | Product Owner（貴章） |
| 2.6 | 2026-10-01 | Official Release | Decision 030のhistorical Design Decisionを維持し、後日のimplementation complete、Product Owner physical acceptance、Final Integration / Release Readiness PASS、Version 1.2 / Build 80 RC source integration、および未実施のdistribution状態を追補。 | Product Owner（貴章） |
| 2.7 | 2026-10-09 | Official Release | Decision 031（CueScore Localization：ja / en / zh-Hans、D1〜D10、U10、保存データ・QR 互換性、日本限定配信維持）を正式収録。Decision 001〜030 の意味・状態・採番は変更しない。Official 107 / 108 を参照。Implementation NOT STARTED。 | Product Owner（貴章） |
| 2.8 | 2026-10-12 | Official Release | Decision 032（Settings Unified Design：3カード統一、情報行 44〜46pt の限定例外、データ管理行の高さ条件、Version は About へ集約、アプリ情報カード新設）を正式収録。Decision 014 は改変せず限定的に後続上書き。Decision 001〜031 の意味・状態・採番は変更しない。Official 110 / 111 を参照。Implementation NOT STARTED。 | Product Owner（貴章） |
| 2.9 | 2026-10-12 | Official Release | Decision 033（Dynamic Type 自動連動の Deferred（Later）、AC-SU-10 の区別、Design System アクセシビリティ要件の保持、Larger Text を対応済みと申告しない）を正式収録。Decision 001〜032 の意味・状態・採番は変更しない。Official 112 を参照。自動連動は実装しない。 | Product Owner（貴章） |
| 2.10 | 2026-10-13 | Official Release | Decision 034（多言語化 P1 の正式固定: U9 クローズ、S-B 保守的規則、L-RES-10 条件付き受入、P1 から P2 への条件）を正式収録。Decision 001〜033 の意味・状態・採番は変更しない。Official 113 / 114 を参照。 | Product Owner（貴章） |
| 2.11 | 2026-10-16 | Official Release | Decision 035（多言語化 U6 の決定: alert/confirm/prompt は標準方式を維持し本文のみ翻訳、ボタンは OS、独自モーダル全面置換なし）を正式収録。Decision 001〜034 の意味・状態・採番は変更しない。Official 115 / 116 を参照。 | Product Owner（貴章） |

# 正式採用宣言

本書を、CueScore Appsにおける設計判断の背景、比較、採用理由、変更履歴および現行有効性を管理する「CueScore Official Design Decision Log v2.11｜Official Release」として制定する。